全国台联档案电子化采购项目需求

企业资质要求：

具有国家秘密载体印制（档案数字化加工类）甲级证书。

一、 总   则

- 项目简介

本项目旨在对全国台联1981年至今2700卷档案（约40万页）进行案卷整理及数字化加工，形成一套符合中央档案馆接收标准的档案资料及电子数据，同时开发档案管理系统软件，实现内网的档案管理及应用，发挥信息技术在档案管理工作中的作用，建成便捷、规范、高效的档案管理信息系统，对数字化完成后的电子档案实现一体化管理。本项目应在合同签订之日起8个月之内完成上述全部工作。

1.1建设目标

基于全国台联现有管理组织架构和网络技术环境，以档案信息的全方位利用为目的，以数据库为管理手段，通过档案的整理，使之符合中央档案馆归档管理需要，同时通过使用扫描、图像处理等技术进行档案数字化，利用先进的开发平台及网络技术、信息处理技术、图像处理技术、压缩存储技术，全面建设符合现代档案馆数字档案管理发展的方向，提高管理水平、提高效率，增强档案馆业务部门的服务水平，建立目录和影像数据库，为档案馆内部管理及应用服务提供高效率的全面服务，保证应用系统的“安全性、可靠性、稳定性、可扩展性、开放性、先进性、成熟性”，同时保证使用操作上的“实用性、易用性、可管理性”，更好地满足单位的档案工作的信息化建设需要。

1.2系统设计原则和要求

按照“统一规划、分步实施、数据标准、资源共享、确保安全”的原则，立足档案业务管理和数字资源服务的宗旨，即按全国台联档案的管理规则，运用计算机技术方便、高效、可靠地采集和管理档案信息资源；简便、高效、稳定查阅利用档案资源。

1.3技术标准及规范

1.4.1安全性标准规范

- 《计算机信息网络国际联网保密管理规定》，国家保密局发布

- 《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，中华人民共和国国务院令第１９５号

- 《计算机病毒防治管理办法》，中华人民共和国公安部令 第51号

- OAIS：ISO(国际标准化组织)推荐的OAIS(开放档案信息系统)参考模型

1.4.2业务性标准规范

- 《中华人民共和国档案法》

- 国家档案局《CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求》GB/T 17678.1-1999

- 《归档文件整理规则》 中华人民共和国档案行业标准  DA/T22-2000

- 《档案著录规则》DA/T18-1999

- 《电子文件归档与管理规范》GB/T 18894—2002

- 《纸质档案数字化技术规范》DA/T31-2005

- 《档案数字化规范》北京市档案局

- 《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》国家档案局令第八号

- 《中央档案馆案卷级档案接收质量检查办法》

- 档案行业标准《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）

1.5项目建设期：本投标项目合同执行工期为8个月。

二、工作内容

2.1档案整理及数字化加工

2.1.1档案整理

1、协同全国台联1981年至今的机构沿革、领导任职情况及内部机构变动情况，为档案整理奠定基础。

2、对全国台联室1981年至今文书档案约2700卷，重新鉴定保管期限，确定档案分类标准。

3、档案整理、组卷。整理标准见《中央、国家机关向中央档案馆移交档案质量检查内容和评分标准》

- 档案行业标准《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）

- 将整理后档案的案卷目录、卷内目录装订成册，形成案卷目录、卷内目录册式样制作。

- 编写全国台联1981年至的组织机构沿革。

- 编写全国台联1981年至的档案全宗介绍。

2.1.2数字化加工

1、纸质档案数字化加工总量约40万页。加工过程中应形成档案条目数据并通过档案管理软件实现原文数据与条目数据挂接准确。

2、扫描后文书档案电子文件数据的存储格式为JPG格式，转换为双层PDF格式，在项目结束时提供以上文件数字化版本的光盘2套，同时，提供存有数据整合文件的硬盘。

3、投标报价时统一按A4纸型进行报价，B5 等同于A4，A3按2张A4纸型计算。

2.2档案管理软件

档案管理软件一套，系统功能主要包括档案收集、档案管理、档案利用、系统管理等基本功能，涵盖用户权限管理、借阅管理、在线查询统计、档案移交管理、系统配置及日志查询等，对传统档案数字化成果采集、管理、查询、利用、编研、统计、移交、鉴定、销毁等过程进行生命周期的管理。为工作人员提供便捷高效个性化的电子档案查询利用平台，全面提升档案信息化整体工作效能。详见3.3档案管理软件要求。

三、质量要求

- 档案整理要求：

档案整理工作主要针对档案实体，最终要移交中央档案馆，整理标准应严格遵守《中央、国家机关向中央档案馆移交档案质量检查内容和评分标准》、档案行业标准《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）。

- 数字化加工技术要求

- 总体要求

- 确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

- 符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》。

- 保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。

- 前处理与扫描要求

- 扫描前应先对案卷进行预处理，保证纸张的平整、抚平边角。

- 采用最为可靠的扫描方式完成档案扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。

- 如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装订的档案，应采用不拆卷扫描设备和方式进行扫描。

- 扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度，保证原始扫描图像效果与原件吻合。

- 采用平板进纸方式扫描，尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。

- 对于档案中的“筒子页”，应当平摊开后进行整幅扫描。折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页。

- 扫描图像处理

- 扫描后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。根据档案扫描后的具体情况，要进行如下图像处理：

- 图像歪斜：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

- 图像脏点、脏斑：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则。

- 字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。

- 图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。

- 条目数据录入

- 档案数字化完成后提供档案条目信息，采用EXCEL格式存储提交。具体著录项按照《档案著录规则》要求进行录入。要求信息准确，无差错。

- 数据挂接

- 档案扫描完成后，要与计算机目录数据进行一一对应挂接。

- 为确保数据挂接的正确性，承包商应确保档案目录数据与档案扫描图像的一一对应，确保加工扫描成果在用户所使用的档案管理系统中有效检索和显示。

- 确保扫描图像与案卷目录、卷内目录100%挂接正确，并将正确的数据导入档案管理软件数据库中。

- 扫描分辨率

- 对于档案采用扫描成300dpi的彩色图像、JPG格式；

- 项目验收

- 档案实体部分以整理质量达到中央档案馆接收标准，得分在90分以上，则视为验收通过。

- 数字化加工部分的验收以国家标准《纸质档案数字化技术规范》中相关规定为准。

3.3档案管理软件要求

完成档案管理信息系统的设计、开发、集成、部署、培训等服务，并在项目实施过程中提供与本项目相关的技术服务，系统主要功能包括：档案采集、档案管理、借阅管理、报表统计、移交管理、权限管理、日志管理、配置管理、数据迁移等。

系统总体要求采用成熟的先进技术，但避免脱离实际，系统建设要按实际需要确定功能结构与规模。

  - 采用J2EE的技术路线

  - 基于B/S结构开发

  - 系统支持全文检索及双层PDF检索利用方式

  - 系统建设符合国家保密局软件测评要求。

  - 提供技术文档和使用说明书

  - 提供全方位的技术支持服务

5、符合国家软件行业相关标准

      - 3.3.1档案采集

1、手工录入

档案登记需要与库配置中的库进行管理，对档案进行分类管理，档案登记主要是对需要管理的档案的基本信息的录入及图像挂接。

2、系统导入

系统提供数据导入功能模块，根据文件编号、档号等的编码规则，直接将系统外数据转换为本系统的数据记录，系统能够将完成的目录数据导入及图像挂接工作。

      - 3.3.2档案管理

1、档案移交管理

针对实物档案的移交，可根据电子档案对实物档案进行移交并接收。档案移交的过程包括“添加移交数据”、“移交”、“接收审核”和“完成”4个过程。移交的档案有两种状态：“待移交”和“移交中”。

2、档案鉴定管理

系统支持建立档案鉴定工作，是指检查档案的保存时间是否已经超过了预定的保存期限，以确定将其重新归档、升级保管还是销毁。此模块主要包括密级鉴定、保管期限鉴定、档案销毁鉴定等功能。

3、档案编研及专题管理

主要是根据不同的活动、事件等创建不同的专题，并可对对已创建的专题进行编辑、删除等操作。对系统中的电子档案按照不同的事件、不同活动建立档案的分类，利用者可根据不同活动、事件等专题对档案进行浏览查看。

4、档案保管

对档案的损坏、丢失、找回进行登记，对库房温湿度登记、统计，库房安全巡检登记、统计。

5、档案统计

提供馆藏、分类、档案的统计功能，借阅统计、年报统计功能，在现有资源中进行相关统计、分类和汇总，提供导出xls根式文件和打印功能。

      - 3.3.3档案利用

1、档案检索

提供目录检索、高级检索、跨库检索、全文检索等功能，查询结果文档按照列表方式、图标方式、缩图方式进行浏览。查询检索出的结果能够导出成xls、mdb等格式文件，便于利用。

2、工作流管理

档案借阅（电子/实体借阅）申请、审批的流程定义及管理。

3、借阅管理

      - 1）电子档案借阅

提供电子档案借阅的申请与审批功能，申请与审批的流程自行定义，举例如下：业务人员登录系统，查询自己所需档案条目，申请档案借阅。

电子档案借阅流程为：

- 在查询检索得到结果后，申请人选择一个或多个档案。

- 申请人填写申请单，说明需要借阅的内容、借阅期限、利用目的、利用方式（在线阅览、下载等）等信息并将其提交给档案管理部门。

- 档案管理员定期进入申请记录库，查询接收到的最新申请信息。

- 审批人员给出审批意见，判定是否同意或不同意。

- 通过之后，申请人获得对电子档案的相应操作权限。

- 系统自动将审批信息返回给申请者，申请人即可重新进入查阅最新的档案信息。

- 一定时间后，系统自动收回相应权限。

      - 2）实体档案借阅

- 通过对档案出库，直接进行借出登记。并填写借出原因及借阅期限。

- 借阅登记

- 用户填写借阅信息卡（补录借阅档案类型、目的、借阅时限等信息）并通过审核后，系统生成借阅单，实体借阅与查询检索紧密结合，查询以后标定需要利用的档案。完成利用情况登记，包括利用人、利用日期、利用目的、利用方式、数量、借阅时限等内容。用户实际利用方式包括阅览、摘抄、复制、借阅等利用方式。

- 归还登记

- 实体归还时，档案人员完成归还阅信息登记、保存。

- 借阅情况查询

- 通过借阅时间、借阅者、借阅单位、档号、是否超期等条件查询借阅的档案是否超期，档案人员用此功能查询档案去向、监控档案借阅超期情况。

- 超期催还

- 对借阅到期可通过发送消息方式进行预警。

4、库房管理

对档案的实体保管进行管理，库房实体档案管理实现库房结构的图形展示，采用图形方式直观的展示库房实体结构。并可动态的显示档案实体的状态，如是否借出（是否在库）。系统根据库房实体情况可定制电子化库房图形，提供一键式库房号标引。建立档案的库排架信息，根据用户方的库房格局设置虚拟的库房排架信息。

      - 3.3.4系统管理

    - 1、配置管理

      - 档案分类配置

对档案分类进行增加、修改、删除操作，达到档案分类的灵活自定义要求。

      - 信息维护配置

对不同字段数据的自动获取进行函数自定义，如主题词、文件时间、件数和页数，系统会根据归档的具体情况产生。

      - 模板维护配置

- 库结构维护

根据不同档案类型选择不同库结构，如新文书档案规则为文件-原件，当前文书档案为案卷-文件-原件等。

- 字段属性维护

通过可视化界面，定义库中各数据的属性，为每个字段定义数据类型，定义最大值、最小值，以及数据的来源等。

      - 存储策略

系统中存放电子文件的介质支持三种类型——文件系统、FTP服务器、数据库服务器，系统管理员能够查看每个介质的使用情况。

      - 档号规则

针对不同的档案类型进行设置档号的规则，系统根据规则自动生成档号。

      - 辅助字典

通过辅助字典设置常用属性的字段值，例如密级是常用的属性，密级分为机密，秘密，普通等值，则通过辅助字典进行设置下拉框选项，以便档案员在著录时进行选择，而不需要进行手动录入。

      - 界面设置

通过输入界面自定义，定义每个属于字段的外观、字体、颜色、位置等来控制界面对象。管理员和使用者都进行输入界面的初始化设置，满足个性化需求。

      - 水印管理

水印的设置是为了给存储的档案做一个标识，使档案的利用时有标准。

    - 3.3.5权限管理

      - 1、用户及机构

- 用户管理

通过用户管理创建部门及用户信息。

- 机构管理

对机构信息进行管理，增加、修改、删除部门和子部门，设置机构部门权限，并查看、分配该部门所属成员。

      - 2、权限管理

建立浏览、访问、修改、删除、录入、下载、打印、管理等多种权限。针对用户或组织机构授予不同权限；权限控制到字段一级（即可授给某些用户可查看、可修改某些字段内容的权限），还根据字段的内容属性授权（如密级为“秘密”的文档记录只允许某人查看）；设置用户某个权限的有效时间范围，超过这个时间期限，自动收回权限。权限管理还应提供了查询的权限定制。

    - 3.3.6日志管理

系统提供操作日志、系统日志、安全日志等类型日志，提供日志查看、日志检索\统计、日志导出、日志清理功能。

    - 3.3.7内容管理

内容管理包括对文章的管理和文章的分类。

3.4其他要求

3.4.1所有需加工的纸质案卷不得带出指定工作场所。

3.4.2承包商应与中标单位签署严格的保密协议、并遵守全国台联位的工作制度。造成泄密事件立即终止合同，后果由承包商负责，并追究个人责任。

3.4.3采购人负责提供档案所需的工作场所、桌椅、不收取水、电费和场地费，不提供档案扫描所需的任何加工设备及数字化加工软件。

四、  安全保密要求

4.1保密措施

1、供应商必须具有国家保密局要求的相关保密资质，有严格保密制度。

2、供应商在投标书中必须详细描述保密措施。

3、所有工作人员上岗前必须签订保密责任书。

# 4、企业承诺不含外资背景，所有人员不含外籍人员，参与项目实施的人员不得有违法犯罪的记录，需要提供无犯罪证明材料。不允许加工方转包中标项目，一经发现立即终止合同。现场需要数字化加工单位安装监控设备，符合相关数字化加工场地安全保密要求。

5、配置数字化加工安全管理软件，封USB口，对存储介质进行有效控制。

4.2保密责任

在档案数字化加工过程中造成的泄密事故，由供应商承担全部责任。

4.3信息安全

1.严格遵守有关保密、档案法律法规和全国台联的有关规定。数字化加工工作必须在指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违反有关法律法规的，将追究相关责任人责任。

2.加工单位在签订合同时成立项目组，由加工单位和委托单位人员组成。双方指定专人负责该项目，加工单位项目负责人必须为加工单位公司级负责人，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施。

3.项目工作人员必须具备一定的档案业务知识和档案整理操作能力及档案数字化加工的实际操作经验。

4.签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。加工产品单位须在合同中进行责任约定（签订安全保密责任书）；在工作期间必须遵守全国台联相关保密制度。

5.建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看、讨论档案内容。

6.不同的工序之间采取不同的措施，杜绝泄密事故发生。

7.扫描加工场地要做好安全及保密，具备保密设施，保证档案原件的安全和保密。

8. 加工现场不允许有移动存储设备，任何加工数据不能带出工作区域，加工设备不允许接入互联网。数字化加工公司在合同期内必须使用固定的存储设备并定期向全国台联移交加工后的成品。

9. 加工过程中的废弃纸张不得自行销毁，提交招标人处理。

10.项目完成经验收后，加工操作终端上的数据必须在委托方项目负责人的现场监督下销毁，所有硬盘必须提交给采购人，设备经检验确认后才能撤回。

五、 实施及验收要求

5.1实施数字化流程要求

数字化流程至少应包括：档案接收、任务分配、档案拆卷（件）、档案整理（含符合中央档案馆归档整理）、扫描、录入（目录核对）、图像处理、质检、装订、数据备份、档案移交。

服务供应商所提供的档案数字化成品应符合中央档案馆归档标准，同时转换为双层PDF格式。

5.1.1档案接收：供应商按照生产计划，经必要程序认可后，分批次通过采购方库房领取档案，档案领取后将存放于加工车间档案柜中。

5.1.2 任务分配：供应商档案领取后，按照工序要求进行人员的任务分配。

5.1.3档案拆卷（件）：对不符合进馆标准的原始档案进行拆卷（件），以保障档案的整理工作进行，拆卷（件）保障档案不乱，并能够可追溯。拆卷和装订不能损害档案原件。拆卷时不允许裁切档案纸张，装订时应按原有顺序装订，案卷不掉页、左边和底边整齐，保持拆卷前的原貌；装订后由西城区档案馆负责检查，不符合要求的退回重新装订，要求一次性完成装订。

5.1.4档案整理：按照中央档案馆的移交进馆标准对档案进行整理。

5.1.5档案扫描：扫描时应根据纸质档案的材质选择相应的扫描设备，保证档案不受损。

扫描时应认真核对实际扫描页码、页数与前处理时填写的页码、页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。

彩色扫描，以扫描后的图像清晰、完整，档案内容信息与档案原件一致为准。扫描参数如下：

彩色扫描分辨率采用300dpi或以上。

扫描时保证放纸端正、不压边、不漏扫、错扫、严格确保图像质量。

扫描中漏扫、压边的要即时补全、补正。

5.1.6目录著录（补充著录）：按照档案整理中目录著录要求，对原有目录进行录入，并符合档案馆档案目录著录要求。著录字段包括条目字段和图像信息字段二种。

字段著录应严格按照规范进行，关键性字段在著录中应确保100%正确，其余字段的录入错误率应控制在万分之三以内。

字段著录应存放在数据库中统一管理。每个图像的信息字段包括文件日期、责任者、题名、页号等内容。

5.1.7图像处理：图像处理后保证图像信息与原档案内容完全一致，不删除页面任何有用信息，包括正文内容、页眉、页脚、手写注释和印鉴等。扫描的页面内容基本居中显示，不出现明显偏左或偏右现象。不准出现页面内容残缺或将其它页面信息扫入本页的现象。

每页影像左右端正度控制在1度以内，视觉上基本无偏差。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。不出现图像的一部分出现倾斜或扭曲而影响阅读的现象。厚的案卷装订线较近边角的档案内容会产生扭曲现象，需保证正文能看清楚。

去污：在保证文件内容完整的前提下，影像页无扫描过程中带来的污斑，无黑边，外观达到清晰、平直、干净。对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等进行去污处理。处理过程中应遵循在不影响可读性和可理解性的前提下展现档案原貌的原则，由于档案本身因陈旧、破损或不洁等造成页面上有污点的，如果在页面视图下无法看清，或该污点嵌在文本行中无法清除，可不予清除。

保证扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅或过深，不出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，档案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致，保证档案原件能辨认的扫描图像也必须可以辨认。纸张太薄或字体颜色过浓，扫描时倒映反面文字，文字上的污点无法去污时，保证正文文字可以看清楚。

5.1.8质检：为保证项目的总体实施质量，要求加工方对数字化各环节进行全面检查，具体质检目标如下：

档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率控制在万分之二以内。

扫描图像检查：漏扫率控制在万分之二以内。

图像质量检查：检查所有图像的质量情况，优质率达到98%以上。

著录检查：关键字段要求100%正确，其余字段的录入错误率控制在千分之二以内。

条目与图像挂接检查：挂接正确率达到99%以上。

5.1.9数据备份

1、备份范围：经验收合格的完整数据应及时进行备份。

2、备份方式：为保证数据安全，备份载体的选择应多样化，可采用在线、离线相结合的方式实现多套备份。

3、数据检验：备份数据也应进行检验。备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

4、备份标签：数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，并对光盘进行移交前的整理，以便查找和管理。

5.1.10档案移交

对质检完成的数据及档案实体进行移交，移交双方签字确认。

5.2 档案条目录入要求

档案条目抽查要求99%准确。

5.3 服务要求

# 1、服务供应商需遵守档案业务性标准规范，档案业务技术性标准规范。

2、服务供应商有完整的售后服务方案。

5.4验收要求

数据验收应遵循中央档案馆移交进馆的要求，主要包括档案实体验收、数据验收。

1、档案实体验收

（1）逐卷（件）交接档案实体，核对档案数量。如发生档案损毁或丢失，将根据合同和相关法规向扫描公司要求赔偿并追究法律责任。

(2)检查档案还原质量是否合格，要求档案拆卷后需按原位置装订。保证卷内顺序按原页码排列，页面无损毁，涂改、破损、丢失。档案还原如有问题，扫描公司应及时返工进行补救。

2、样品数据验收

扫描公司应先期完成100卷档案数字化加工样品，并将样品数据由招标方邀请中央档案馆专家进行验收，验收合格后，所有档案数字化加工成品均应符合样品标准。

3、数据抽检

（1）以抽检的方式检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。一个全宗的档案，数据验收时抽检的比率不得低于30%。

（2）数据化扫描公司应拥有档案数字化加工质检管理软件，并提供用户质检报告。每月定期向用户提供数字化情况进展报告和费用使用及结余情况。

2、验收指标

目录数据库与图像文件挂接错误，不完全对应，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，都视为不合格产品。

（1）档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰。

（2）扫描图像：漏扫率≤0.2‰。

（3）图像质量：图像质量情况完好率99%。

（4）格式封装：图像文件的命名差错率≤1‰。

（5）著录：以案卷（文件）为单位，关键字段正确率100%，其余字段录入错误率≤5‰。

（6）条目与图像挂接：挂接正确率100%。

（7）档案原始材料：100%不缺失，不损坏。

3、验收审核

（1）数据验收以抽检方式进行。提交验收数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回产品数字化加工公司重新加工；

（2）在验收中检出的错误，数字化加工公司及时、无偿予以纠正并再次提交西城区档案局（馆）验收；

（3）全部档案验收合格后，须经分管领导审核、签字后方有效；

（4）如全部档案完成后不能通过验收的，视为产品加工方违约；

（5）数据验收合格后，加工方须刻录DVD光盘一式二套提交给招标单位，著录条目和全文数据以光盘存储格式向甲方移交。档案扫描文件应提供JPEG格式、双层PDF格式。

5.5培训要求

数字化公司须提供从项目整体验收合格之日起，三年的免费质保期服务。无论在质保期内还是质保期满后，数字化公司负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。能2小时内响应，并最迟在第2个工作日内排除错误，2个工作日内不能解决的，必须采取临时应急等措施，最大可能地保证全国台联档案电子数据的正常使用。

六、建设周期、服务、实施地点和质保期

6.1建设周期：本投标项目合同执行工期为8个月。

6.2服务：所有服务全部由中标供应商承担，中标价格确认后，采购人不额外支付任何费用。

6.3实施地点：全国台联办公地方。

6.4质保期：验收合格后不少于三年。并要求提供以下售后服务内容：

（1）使用保障：排除系统应用过程中出现的故障（仅限于本软件产品，不包括除软件产品之外的操作系统、网络、硬件设备等的故障），保障系统和数据正常、安全使用。

（2）应用指导：提供咨询（电话、邮件、上门等），解答问题，提出合理化建议，提供解决方案等。

（3）持续培训：为客户方主要的软件操作应用人员提供持续的培训服务.

附件：1.关于印发中央档案馆案卷级档案接收质量检查办法的通知2012

2.国家档案局中央档案馆档案数据接收规范