## 项目总体要求

一、本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

二、投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

三、本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

四、关于服务合同延续

根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，经甲乙双方协商同意，甲乙双方可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

## 中国劳动关系学院数字校园建设项目（一期）技术服务需求

目 录

1	商务要求	4

1.1	公司资质	4

2	项目概述	4

2.1	建设背景	4

2.2	建设内容	5

2.3	建设原则及要求	6

3	项目详细需求	7

3.1	项目整体架构	7

3.2	主数据平台建设	7

3.2.1	建设目标	7

3.2.2	建设内容	7

3.2.3	技术要求	10

3.3	统一身份认证与管理平台	12

3.3.1	建设目标	12

3.3.2	建设内容	13

3.3.3	技术要求	15

3.4	服务门户平台	17

3.4.1	建设目标	17

3.4.2	建设内容	17

3.4.3	技术要求	18

3.5	办公自动化系统	19

3.5.1	技术要求：	19

3.5.2	功能模块:	20

3.5.3	协同工作	22

3.5.4	文档中心	24

3.5.5	会议管理	25

3.5.6	移动办公	26

3.5.7	#微信办公	27

3.5.8	#即时通讯	27

3.5.9	系统集成	27

3.6	原有业务系统集成	28

3.7	配套工具类系统建设要求	28

3.7.1	数据库及负载均衡系统	28

3.7.2	应用服务器中间件	30

4	项目实施服务要求	32

4.1	时间进度要求	32

4.2	实施方案	32

4.2.1	组织架构与职责	32

4.2.2	实施阶段划分	32

4.2.3	项目管理要求	33

4.2.4	项目配置管理	33

4.2.5	项目管理规范和手段	33

4.2.6	项目管理控制	33

4.2.7	风险管理	33

4.3	培训要求	34

4.4	后期服务要求	34

5	验收要求	34

6	售后服务	35

7	投标要求	36

7.1.	演示说明	36

7.2.	技术应答	37

8	评分标准	39

商务要求

公司资质

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人(含授权人)和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并必须具有以下特定条件的：

1、投标人须具有CMMI成熟度认证3级或以上资质；

2、本项目拒绝投标人以联合体方式参加投标；

3、投标人须提供所投配套工具类产品的原厂商授权函和服务承诺函原件。

4、投标人应具有履行合同所必需的专业技术能力，投标人必须自行提供服务，不得将项目进行任何方式的转包。

项目概述

建设背景

中国劳动关系学院是中华全国总工会所属，重点培养劳动关系和工会等领域从事协调劳动关系、工会工作、劳动法、经济管理、公共管理等方面人才的普通高等学校，学校有北京、河北涿州两个校区。

通过前期多年的信息化建设，已经具备较为完善的信息系统基础环境。目前我校校园网分为北京校区和涿州校区两个子网，用光纤点对点互联为一个局域网。网络信息中心负责全校计算机网络整体建设、信息系统建设运行维护、计算机及网络设备运行维护管理、网络用户管理、校园卡系统管理运维、网络教学机房管理维护等工作。

学校拥有核心机房2个，网络教学机房15个(座位750个)，计算机1204台，全校有线网络信息点数7885个，无线网络信息点数450个，核心设备中核心交换机和防火墙为万兆级，其余都为千兆级,共计14台，服务器共计51台，交换机334台，二级网站33个，应用系统20个，校园卡8500张，电子邮件系统用户数545个，通过网络信息技术对全校8000师生提供信息化服务。

两校区校园网出口总带宽2.98Gbps，两校区网络实现点对点1.6Gbps互联，两校区同时上网高峰期在线用户数为4200人。

在应用系统建设方面，我校先后建设了站群系统、教务系统、校园卡系统、邮件系统、人事系统、财务系统、图书系统、科研系统、资产系统、计费系统、宿管系统、在线选宿舍、医疗系统、心理系统等管理系统，这些系统在为自己部门的工作提供便捷的同时，也为校内的师生员工们教学、科研和管理提供了相应的信息查询、统计等功能，随着学校信息化不断发展，各个业务部门也在不断地加快数据信息化部分，需要共享的数据类别已经由原有的基础数据扩展到学校主要业务数据，这造成现有各应用系统数据不能满足共享与交换的需求，存在“信息孤岛”现象，同时办公手段单一，加上两校区办学的特点，严重制约高速发展的工作需求。

基于以上情况，我校信息化建设领导小组立足学校历史背景，从学校实际情况出发进行数字校园的规划建设。结合当前高校信息化的发展趋势和学校的发展规划，构建满足学校教学、科研、管理、生活与服务要求的开放性的运行支撑环境，为校内外各类人员提供完善的个性化服务支持，为学校的教学、科研和管理提供完善的数字校园平台，同时建设办公自动化系统提升学校办公效率和流程规范。

建设内容

本次招标主要围绕学校数字校园平台的建设来进行，通过本次数字校园项目的建设（一期）解决学校当前的信息化问题，提升学校的管理水平和效率的同时，给学校用户提供完善的个性化服务支持。

本期主要建设内容：

- 信息系统标准体系建设：实现我校信息标准体系的建设，并提供信息标准维护管理工具，实现对标准的建立、新增、修改、升级、废除等全生命周期的管理及维护。

- 主数据平台：打通各业务系统的数据壁垒，实现数据的交换及共享，积累高质量数据，为我校后期数据应用提供支撑。

- 业务系统集成：整合现有各部门管理系统，保证全校信息的共享，对加强信息资源的利用，提高学习和工作效率，促进管理服务水平的实质性提升。

- 统一身份认证与管理平台：实现不同身份用户权限范围内各平台系统的单点登录、统一身份认证、身份数据的管理及认证的监控审计等。

- 服务门户平台：实现师生个性化综合信息的全面展现及服务的提供。将从主数据平台中抽取共享数据、核心数据展示至师生个人信息中心、服务中心、公告中心等，实现主数据平台数据在上层应用的展示与使用。

- 办公自动化系统：通过计算机技术、网络技术和办公管理技术，为高校搭建一个办公自动化、文档一体化、管理规范化的信息化工作环境，提升学校的管理水平和效率。包括：公文管理、学校文件管理、日程安排、会议管理、日常办公、个人办公、流程与表单自定义、系统管理等。

- 项目配套软件建设：基于我校现有IT基础环境，结合本期项目建设内容，配套建设数据库及负载均衡系统、数据ETL工具软件、J2EE应用服务器中间件系统。

建设原则及要求

系统建设需要考虑各个层面的需求和特性，采用多层架构实现，充分考虑整体架构设计的科学性、数据结构设计的合理性、核心算法设计的先进性、部署设计的灵活性，确保系统的整体性能优越，完全满足我校发展的要求。总体建设需遵循以下原则：

1、符合标准

系统建设必须符合我国相关部门制订的标准，在统一身份认证中，对安全策略、密码与安全设备选用、网络互联、安全管理等必须符合我国信息安全法律法规。

2、易操作性原则

易操作性主要表现在以下几个方面：易管理、易使用、方便开发、易学习。

3、实用、高效、可扩展原则

本项目中所采用的产品，要便于操作、实用高效。同时，随着IT技术和学校业务的不断发展，数字校园系统将会发生各种变化，系统设计必须能适应这种变化，在系统实施过程中，系统的结构、配置也会发生这样或那样的变化，该平台要有一定的灵活性来适应这种变化。

4、标准化与一致性原则

数字校园是一个庞大的系统工程，其体系的设计必须遵循一系列的标准，确保各个分系统的一致性，整个系统能安全地互联互通、信息共享。采用业界成熟的系统软件帮助建立标准体系及框架。基于统一的系统软件平台，数字校园各应用模块可逐步融合。

5、需求、风险、成本折衷原则

任何系统都不可能一直满足业务发展的需要，我校数字校园建设项目也如此。鉴于这种情况，在设计系统时，要在需求、风险和成本之间进行平衡和折中。同时，要尽量保护已有投资。

6、整体规划设计原则

本次招标项目只是我校数字校园建设的一个部分，是一个基础工作，在设计系统时，必须根据我校关于数字校园建设的要求，为以后的建设保留接口，方便扩展，要能保证我校后期建设的方便。

项目详细需求

项目整体架构

中国劳动关系学院数字校园项目共包括主数据平台建设、统一身份认证与管理平台建设、服务门户平台、办公自动化系统、应用系统集成和配套工具类系统建设六大内容，以下分小节描述。

主数据平台建设

建设目标

主数据管理平台实现全校各业务系统和管理系统的基础数据和共享数据进行统一管理。主数据管理平台负责数据标准和数据质量的制定、执行、检查、比对、修正以及对所有的业务系统和外部数据服务需求开放数据服务，并通过抽取、清洗、转换的数据加工过程，保证校内主数据的高质量和唯一性以及数据的可管理性。主数据管理平台应提供主数据管理业务所需的全套工具，便于系统的维护和管理。

建设内容

信息标准管理工具

提供可供参考的代码标准模式及数据共享和交换需求的主数据模式。要根据我校实际情况确定信息子集，并伴随着各类应用的建设与更新同步进行修订、补充，信息子集的制订范围应能涵盖我校所有业务，如：人事信息子集、教务信息子集、财务信息子集、本科生信息子集、资产信息子集等。

按照业务系统维度，以代码标准表为颗粒度，规划每张代码标准的创建与使用(UC 矩阵)；提供导出、规划功能，并按照业务系统维度，以字段属性为颗粒度，规划每张表、每个字段属性的创建与使用(UC矩阵)；提供编辑、导出、规划功能。

#提供代码标准管理、代码标准查询、代码使用范围检索、代码映射关系、代码使用情况检查等多种功能，以帮助学校便于实现对标准的“制定（Draw）、维护（Edit）、理解（Understand）、分享（Share）、集成（Integration）”等功能，通过代码使用情况检测，自动将主数据平台中的代码标准与业务系统的执行、使用情况进行对比，找出其中差异，形成检测报告，为数据管理人员调整标准或调整业务系统代码提供依据，监督代码标准的执行情况。

＃提供信息标准管理工具软件著作权登记证书（复印件）。

#数据备份管理工具

数据备份管理工具用于构建主数据仓库，保留主数据的历史数据，每天把主数据、代码标准库中前一天发生变化的增量数据同步备份到数据仓库，能重现每天的数据情况，对时间维度上的数据分析工作提供重要手段；能检索数据备份情况，能导出主数据表的任何一天的数据切片，供线下数据分析使用。

＃提供数据备份工具软件著作权登记证书（复印件）。

数据集成监控工具

数据集成监控工具以图形化的方式，展现系统的各种运行和异常情况，并且按照事件的重要程度，将最重要的信息展现在最醒目的位置；提供系统健康检测、标准建设情况、数据集成监控、数据库监控、数据流向查询、数据质量监控等功能。

＃提供数据集成监控工具软件著作权登记证书（复印件）。

元数据工具

对主数据和代码标准模型进行维护，提供语义支持，实现对底层模型的集中维护和管理，提供对数据分类的管理；主数据和业务系统代码表之间映射关系的管理；检测元数据和系统数据库之间表、字段以及字段属性的不一致情况，根据元数据检测情况创建数据库实体对象。

＃提供元数据工具软件著作权登记证书（复印件）。

数据集成工具

授权给业务部门，通过简单导入、导出功能完成数据采集，并通过主数据平台分发到其它应用系统。

可按部门、数据权限许可查询相关数据，支持字段组合查询，支持EXCEL导出，支持记录变更历史查询。

#采用成熟的商用中间件作为数据集成工具，完成从源到目标的数据交换。系统应能支持数据的双向传递，使得各类系统业务数据实时共享，并提供过程的调度和监控。数据集成工具要求如下：

1)	集成接口支持，为不同类型的数据源提供接口，包括：

支持主流RDBMS如：Oracle、DB2、Sybase、SQL Server、InfoMix的数据集成。

支持非主流RDBMS如：MySQL、Derby、HypersonicSQL、PostgreSQL的数据集成。

支持ODBC数据源如：Foxpro、Access、Excel等的数据集成接口。

支持消息类型数据源如：JMS Queue、JMS Topic的数据集成。

支持如格式化的txt及XML的文件数据集成。

支持Web Service的数据集成。

支持其他特殊类型数据格式如：LOB字段（BLOB、CLOB）的数据集成。

2)	#数据集成KM模块

提供数据集成知识库（KM），要求提供支持各类数据集成场景的接口代码包，要求提供代码示例；便于为学校后期数据集成提供便利性。

3)	拓扑管理工具

对数据源和调度代理进行管理，支持RDBMS、文本、消息、Web Service等各种数据源接口。

4)	集成设计工具

对数据集成项目提供图形化界面进行设计和开发。

5)	集成查看工具

查看数据集成项目的运行情况，可以对集成过程进行调试。

6)	集成调度工具

对各个数据集成同步任务进行调度控制，以此完成定制化的数据集成过程。

#系统能提供数据对数据源和调度代理进行管理，支持Web Service等各种数据源接口。

＃提供数据集成工具软件著作权登记证书（复印件）。

#数据共享接口发布工具

数据共享接口发布工具采用面向服务体系架构(Service Oriented Architecture，SOA)，把主数据封装成数据接口开放出去，供第三方开发者使用。可根据需要限制IP地址、使用用户密码验证或者限制调用频率，以保证安全性。

采用Web Service数据服务共享方式，可以减少对数据库的直接访问，满足实时、按需的共享需求。

＃提供数据共享接口发布工具软件著作权登记证书（复印件）。

#数据质量检测工具

根据元数据库中的语义规则的信息加上系统预置和用户自定义数据质量检查规则，分析数据质量，生成质量报表，传递给用户，为用户提供决策支持。

要求支持功能：检查规则、检查任务、检查任务调度、检测结果提醒与推送、检查结果查询。

系统能支持检查规则、检查任务、检查任务调度、检测结果提醒与推送、检查结果查询等功能。

＃提供数据质量检测工具软件著作权登记证书（复印件）。

技术要求

1、#主数据管理平台须采用Oracle Data Integrator产品作为其核心运行内核，确保产品稳定性。

2、可集成性

平台应能提供丰富的API接口程序，实现异构数据源的共享和交换，支持各种主流、非主流关系型数据库、ODBC数据源、Web Service、Tabled-Txt文件、网络协议等，以满足连接不同数据源的需求；平台应支持教职工基本信息、人员照片、科研信息、本科生基本信息、研究生基本信息、学生成绩、宿舍信息、课程信息、学院负责人、系统统一角色等应用接口程序。

可采用同步或异步的方式实现数据的交换及推送，可设定运行周期。

3、开放性

数据集成过程要求支持Linux、UNIX、WINDOWS、AIX、HP UNIX等操作系统平台，支持主流数据库，包括Oracle、Sybase、DB2、SQL Server等，完全支持跨平台的部署。需要开放的ETL代码生成器。

#提供可自定义的接口定义工具，用户可根据简单配置在主数据平台发布对外服务接口供其他业务系统调用。

4、高性能

平台的建设应基于商业中间件，中间件应能提供统一的可视化的开发工具，能图形化的设计和定义抽取、转换、加载流程。

#采用成熟的E-LT的方式完成数据集成工作。

对于所交换的数据，可以采取CDC机制，每次只捕获、集成有变化部分的数据，从而减轻数据交换平台的网络传输及系统处理的负担。CDC的实现方式可以通过触发器、系统日志位及标志位等方式实现。

提供完全抽取和增量抽取方式。

数据集成过程支持批量操作，保证集成效率。

5、可管理性

工具应遵循可视图形化方式，以适应学校业务需求的变化，标准动态迭代，数据共享需求变化、系统优化调整；提供可视化的配置工具，适应可视化数据建模、数据转换、接口流设计和调试等。提供全方位查询、健康监测等工具或手段，以适应数据生命周期跟踪，系统健康状况跟踪等管理过程需求。

可以自行通过工具构建信息标准，避免直接操作数据等不规范操作。也能检测标准数据和数据实体之间差异，避免不规范操作导致的不一致。

能检测各业务系统代码的使用情况，对集成数据的质量进行评估，推动业务系统标准化。

能规划各业务系统或部门的外部数据关系，为信息治理提供清晰思路；也能提供执行情况和规划情况差异，便于挖掘工作不到位或下一步治理重心。

说明：

本项目需要实现下表所示系统与主数据平台实现交换的集成，要求中标公司根据系统的具体建设情况与用户需求，给出详细的集成方案，并说明集成效果。

| 序号 | 主管部门 | 信息系统 | 产品提供公司 | 数据库类型 | 上线年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务处 | 教务管理系统 | 强智 | sqlserver | 2004 |
| 3 | 干部人事处 | 人力管理系统 | 易普行 | oracle | 2016 |
| 4 | 科研处 | 科研管理系统 | 易普拉格 | sqlserver | 2008 |
| 5 | 图书馆 | 图书管理系统 | 汇文 | sqlserver | 2002 |
| 6 | 财务处 | 财务管理系统 | 天财 | sqlserver | 2009 |
|  |  | 工资查询系统 | 天财 | sqlserver | 2010 |
| 7 | 资产规划处 | 资产管理系统 | 普诺迪 | sqlserver | 2012 |
| 8 | 党委组宣部 | 站群与新闻系统 | 通元 | mysql | 2013 |
| 9 | 后勤处 | 宿舍管理系统 | 金智 | oracle | 2014 |
| 10 | 网络信息中心 | 校园卡管理系统 | 新开普 | oracle | 2007 |
|  |  | 邮件管理系统 | 亿邮 | mysql | 2003 |
|  |  | 流量计费系统 | 城市热点 | sqlserver | 2004 |

说明，此表中所列的系统及责任公司为中国劳动关系学院截止至2016年4月30日的情况统计，供投标公司成本估算参考使用，不作为项目实施的实际需求。项目进入实施阶段后，中标公司需重新对中国劳动关系学院系统对接需求开展调研工作，如因学校信息发展造成学校对接列表与此表存在出入的，以学校需求为准，且投标公司应将第三方系统开发公司的集成费用及我方对接需求变更可能造成的成本变动纳入投标价格估算中，未来不得以我方对接需求变动为由申请追加项目款项。

统一身份认证与管理平台

建设目标

身份认证平台应能实现身份数据的统一存储、统一管理，实现全校各类应用的单点登陆，以及各类访问与操作安全审计。同时，还提供便利的工具，便于系统的维护和管理。

建设内容

身份管理控制台

1、	系统概况

概况提供系统运行状态的总览，使管理员对当前系统的运行状态一目了然，便于管理员及时发现问题和异常。管理员可以查看帐号概况、认证概况、服务器状态和系统结构概况等。

2、	帐号管理

帐号功能帮助管理员完成全校身份帐号数据的查询、增加、删除、修改、过期设置、锁定/解锁和加入组操作；需提供基于Excel文件的帐号批量操作功能；提供基于差异视图的帐号同步功能；提供平台内帐号操作行为的统计功能。

3、	认证管理

认证功能提供对全校身份认证相关数据的管理功能，包括对认证集成应用的管理和全校用户认证行为记录的查询和统计。

4、	授权管理

提供校内身份类型组的管理功能，用于区分用户的身份类型，为校内应用提供资源级授权。

同时应提供身份帐号入组和出组的管理功能，可基于Excel文件实现批量操作；提供授权管理行为的统计功能。

5、	系统管理

需提供一些对平台运行起支撑作用的数据管理和功能设置，包括操作日志管理、管理员管理和配置管理功能。

认证服务反向代理

#需支持基于nginx的反向代理集成方式。

集群部署

提供大并发访问下的高可用性，支持集群工作模式，具备多机热备和负载均衡的能力。

审计管理

#审计功能旨在为管理员提供及时发现问题之用，需能审计出异常的帐号、不合理的认证行为，用于发现系统可能存在的安全问题和隐患。

监控管理

监控功能为管理员提供了掌握系统各项服务运行状态的功能，可帮助管理员尽早发现系统运行问题。监控内容应包括总体状态、会话状态、服务器状态和监控配置功能。

分级密码管理

#需能支持对学校内部的二级管理模式，可分级管理账户、密码，各级管理员只能管理权限范围内的账户。

身份数据存储

按照学校特点和应用现状设计用户、组、权限模型，并按照模型设计完成数据存储。所有的用户信息应分别存放在LDAP目录服务和数据库中，通过可靠的机制完成两者的同步，用户身份信息在目录服务中以层次结构，面向对象的数据库的方式集中存储管理，从而保证身份数据的一致性和完整性，为校园各类应用提供一致的用户信息访问。

支持设置用户容器，方便平台和硬件平台、应用系统等通过LDAP接口的方式实现身份集成。

身份认证

提供平台的身份认证基础服务，包括对用户身份的识别验证和对用户单点登录会话的管理和维护。支持用户登录后在不同系统之间漫游而不需要再次输入密码。平台应支持B/S模式的单点登录以及基于C/S结构下的账户统一认证，包括，Java、.Net、PHP等。

#平台需能同时支持学校移动应用客户端的统一身份认证集成，需能支持短信动态验证码的验证方式，需能支持和第三方系统帐号（新浪微博、微信、QQ）绑定和认证功能，需提供密码变动短信通知功能，可提供特殊系统二次登录设置功能。

对外服务

1、	集成接口

为实现统一认证和单点登录提供接口和通道，可以支持跨平台和各种开发语言的应用系统接入平台，如目前学校各类应用系统所使用的asp、.net、JAVA、PHP等多种开发语言；#支持CAS4.0、SAML1.1、X509协议，能将各类应用纳入认证范围，真正实现集中统一的认证。身份、授权、认证功能相互独立，可以灵活的与第三方产品对接。支持底层多种通用结构的认证技术协议，至少包括LADP等。

2、#OAuth开放服务

需提供完善的OAuth应用注册、服务管理功能。未注册的应用不允许授权。

3、	身份自助服务

身份自助服务主要面向高校内的最终用户，包括所有学生、教师和工作人员。身份自助服务可满足用户对自己帐号信息和密码信息的维护需求，同时用户还可以查询到自己的帐号的使用信息和维护信息。

#身份自助服务也包括用户找回密码的功能，还可以为多帐号用户提供账号绑定的功能。对安全级别要求较高的系统，需能支持二次登录的设置。

技术要求

1、标准化

·必须采用基于LDAP标准的目录服务器存储身份数据，并提供身份认证。

·平台需基于J2EE标准架构，要求在安全认证方面基于JAAS技术。

2、可集成性

·提供多种认证接口的异构支持，包括代理认证和LDAP目录服务接口。

·支持多种语言的接口方式，包括Nginx反向代理、Java、.Net、PHP等。

·支持Unix、Linux、Windows多种平台，完全支持跨平台的部署。

3、可扩展性

·身份、授权、认证功能相对独立，可以灵活的与第三方产品对接。

·#可实现用户名/口令认证模式，手机号绑定认证，支持动态口令认证接口、CA证书认证接口。

·#可支持OAuth2.0协议，支持绑定第三方授权认证方式。

·支持集群、热备、负载均衡集成。

·#支持同一个域内的多个应用系统间的单点登录，具有开放的跨平台SSO实现技术。支持学校移动app客户端的统一身份认证集成，并能支持网页端、移动端同时登录。

4、安全性

要求系统对用户登录信息进行加密传输，保证数据能在客户端与单点登录服务器之间、WEB代理与单点登录服务器之间进行安全通信，保证数据传输的安全性。

系统需提供用户密码加密功能，支持扩展SSHA、MD5、SHA、RC4等多种密码加密算法，加密算法不可逆，加密后数据不可被复制猜测；并可以快速扩展用户属性信息。

基于非共享Cookie的CAS认证方式，集成应用不能读到CAS域名下的安全令牌。

对用户的操作行为进行日志记录，以追溯用户的行为过失，确保数据安全。

系统支持帐号恶意登录的锁定功能，并可通过短信提醒用户，确保帐号安全。

系统支持帐号单点登录设置，确保同一时刻帐号只在一个终端登录。

需能支持二次登录的设置及异动提醒功能。

5、高性能

可为数百个应用提供统一身份认证服务的同时保证亚秒级的认证操作时间。

#支持10万级的用户注册；常用服务器配置下，单机部署时应能支持最大800人的并发用户数，双机负载均衡部署时支持1500人的并发用户数。投标方需写明该负载情况的测试服务器配置。

对资源池连接数、滞后时间的调整（滞后时间是指在线用户多少时间不活动，此用户的资源连接就应该释放）。

6、高效特性

提供灵活的同步策略配置，并通过小工具将权威数据源中新建和变更的用户身份数据同步至统一身份认证与管理平台。

7、可管理性

集中的身份数据管理，不仅提供用户帐号的维护，还能提供便捷的批量导入等功能。平台应提供相关服务器的软硬件环境的监视，发现异常自动发出告警，并通知责任人。平台应提供历史事件的查询和认证会话的相关操作，建立完善的事后追溯机制。

服务门户平台

建设目标

服务门户平台是师生等各类用户进入学校综合服务平台的唯一入口，建成后将为师生等各类用户提供一站式、个性化的信息及应用服务。同时也是全校的服务门户平台，是构建学校数字化校园可持续发展生态体系的重要支撑工具。

服务门户平台通过对平台上的所有应用的运行情况、访问情况、应用平均停留时间、使用评价等运转情况的监管，实现用户行为分析、应用性能分析，提升应用服务质量。

建设内容

基础平台建设

一、应用管理中心

1)应用管理

#需包括应用的创建、授权、配置、开放策略设定、上下线等功能。为方便海量应用的管理，需提供应用文件夹功能。为方便应用的推广，还应提供专题推荐功能。

2)系统管理

#需包括站点管理、应用版本管理、缓存管理、widget管理。

3)业务域管理

#支持按业务域对应用进行管理，提供业务域内应用管理功能及业务域管理员设定功能。

4)用户组管理

支持按用户组对用户进行应用授权管理。

5)意见反馈管理

提供用户意见反馈的管理功能，包括反馈意见的查看、回复等。

6)评价管理

#提供管理员对应用评价的管理功能，便于实时了解应用评级、排行信息。

7)移动管理

#提供对学校移动app的版本管理以及显示内容的广告位、海报、首页等管理。

二、基础服务平台

在提供应用的推荐、收藏、搜索、评价、反馈等功能基础上还需提供热门应用、最新应用、周期性应用、专题推荐的推送功能。并提供面向用户个人的来自多个业务应用的消息中心，要求按时间轴方式逆序展示，便于师生用户查看。

PC端服务门户

做为学校信息化应用的统一入口,承载接入的应用，并提供应用的按角色区分的展现界面，应用中心支持应用的多维度搜索，需提供场景、人群、分类等多种方式的检索条件，方便用户快速找到自己需要的应用，门户支持双登录帐号(统一身份认证、门户用户认证)可将临时人员添加到门户帐号方便临时登录。

包含服务门户首页、应用服务中心、个人服务中心、应用侧边栏。服务门户首页需能提供角色快速入口、业务域快速入口、最新应用快速入口等。应用服务中心需能展示所有的应用，提供便捷的应用检索和定位功能，方便用户快速找到想要获取的应用服务。个人服务中心须包括个人数据、待办事项、流程跟踪、我的收藏、应用推荐等功能。提供个性化的应用侧边栏，可以便捷的呼入呼出，可加载和配置显示各种widget小部件，例如通知公告、资讯等。

公共应用

需在平台上提供部分公共应用，包括通知公告、资讯订阅、调查问卷、在线咨询、待办提醒、校园黄页。

技术要求

1、应用接入标准

#需提供校园应用接入标准与管理规范，应用按照标准与规范可以接入服务门户平台展现。

2、交互设计规范

#需提供校园应用交互设计规范，并提供样式文件。

3、平台应用分离部署

#需能支持服务门户平台和应用分离部署，高访问量的应用不会影响其他应用和服务门户平台性能。

4、跨平台性

需支持Linux、Unix、Windows多种平台，完全支持跨平台的部署。

5、容错性

在集群模式下，运行环境出现故障时仍能提供稳定、持续的服务。

6、高性能

系统能够支持在大规模用户的访问的情况下仍然能够提供高速运行的服务，至少支持10000人的同时在线访问、1600人的同时并发。

7、可管理性

提供应用管理界面,可以对应访问权限进行分级赋权，设置应用的业务周期。

8、监控应用运行数据

#提供接口监控接入应用的运行信息、用户行为信息、应用异常信息等运行相关信息。

办公自动化系统

技术要求：

要求采用先进的技术架构和设计方法，融合先进的管理思想，用国际通用的技术标准，产品结构化程度高、灵活性、扩展性、兼容性、升级性好、速度快。

1 采用标准J2EE平台，系统采用Java、php、C等主流框架和语言开发。

2支持多种数据库部署：Oracle、SQl Server、My SQL等。

3 支持多门户空间自定义，适应学校多级部门不同的展现需求。

4 支持Windows Server/Linux操作系统部署，重点考虑Linux操作系统部署。

5 系统具备完善的基于WEB SERVICE的标准接口，接口间采用国际统一的基于XML协议标准，方便与其它系统进行整合，需提供完整的接口API手册和数据字典。

6#系统必须具备完善的安全保障机制，如密码过期提醒、登录失败次数限制、动态验证码、IP访问控制、密码强度验证、附件加密等。

7#系统架构应采用纯B/S模式，客户端零安装, 通过微软IE11及以下版本、safari、火狐、360、chrome等浏览器能稳定可靠使用，保障浏览器的兼容性，系统的维护和版本更新应只限于在服务器上进行。

8 #支持以APP模式移动办公，兼容安卓、IOS两种不同系统智能设备，实现公文审批、流程审批、离线消息提醒、语音处理、移动门户拖拽配置、文档阅览、通知查看、日程同步、统计、会议回执、语音交流、移动设备绑定等功能。

9 #系统必须满足我校800人日常办公需要，含同时并发PC端500用户许可和移动端100用户许可，包括PC与移动两种登录方式。

功能模块:

信息门户

实现学校统一办公入口，能够汇聚OA系统中各模块的信息集中推送。应支持多级门户的灵活扩展，满足学校各层级人员的不同需要。

1 支持WEB端的门户样式自定义，如栏目风格、换肤、整体背景、LOGO、登录背景；

2 支持鼠标拖拽模式定义门户样式；

3 支持挂接外部系统页面；

4支持移动门户登录。

公文管理

应包括发文管理、收文管理、签报管理、公文督办、公文查询、公文统计等日常公文管理需求，满足学校公文流转的实际需要。

一、发文管理

公文发文过程中文件的核稿，复核，文件签发，套红盖章封发等等一系列的处理。

加签：在当前节点后面增加后续节点，可以加签给外单位人员。

当前会签：在流程中增加一个与当前节点并列的节点，节点权限为会签。

回退：将公文回退给前一节点。当公文已被处理归档时，不允许回退。

指定回退：将公文指定回退给已处理的节点。可以选择“直接提交给我”或“流程重走”。

减签：有选择性的减掉当前节点后面的节点。

修改正文：对公文正文进行编辑。

知会：在当前节点后面加知会节点。

多级会签：将公文会签给他人，流程中增加处理节点，待所有会签者处理完毕后，流程又流转到进行多级会签操作的处理者中，待其处理完后流程才往下流转。被增加节点可以选择人员和部门，选择部门则匹配部门的部门管理员、部门主管、部门收发员。支持跨单位会签。

终止：终止流程，当前节点后面的节点将收不到这个流程。

撤销：将流程直接回退到发起人的待发事项中。当公文已被处理归档时，不允许撤销。

正文套红：将正文内容按正文套红模板的格式套入指定位置。

文单套红：将文单内容按文单套红模板的格式套入指定位置，用于打印。

传阅：将公文传阅相关人员，被传阅人节点权限为阅读。

文单签批：对文单进行手写签批及盖章，提交后会显示在文单的该节点意见框中。

公文督办：设置或修改公文的督办人及期限。

转公告：将公文正文及附件发送到有发布权限的单位、部门公告板块中。

打印：打印文单的权限，当节点无该操作时，不允许打印文单。

关联文档：插入关联文档到公文中。

交换类型：选择交换类型后，公文进入相应收发员的交换中心中。

正文打印、正文保存：保存正文的权限，当节点无该操作时，不允许保存正文。

处理后归档：流程日志：流程中，通过节点点击流程日志的图标进入流程日志，进而回溯工作流程的流转过程。日志中记录的操作有：拟文、登记、撤销流程、处理提交、暂存待办、加签、减签、当前会签、知会、传阅、增加节点、删除节点、替换节点、回退、取回、终止流程、转发、修改文单、封发、归档、多级会签。

二、收文管理

用于完成外来电子公文的自动登记、纸制公文的手工登记，以及拟办、批示、承办、办理、阅读、归档的处理过程。所有这些处理节点的名称和操作权限，均可自定义。

待登记：对公文交换中已签收的公文进行登记。可以通过登记纸质公文来进行公文登记。

待发：暂时不想发送的公文被保存在这个列表中。

已发：已经发送出去的公文保存在这个列表中。

待办：列表显示未处理的公文，可以进行公文办理、手写批注、文字批注、文件的批阅、修改、批示等操作。

在办：列表显示【暂存待办】后的公文。

已办：已经办理了公文操作的文件保留在这个列表中。

查询：在工具栏的右侧，可根据不同的条件进行准确的查询。

签报管理

用于组织内部的公文流转，以形成一个拟文、审核、审批（或会签）、签发、批示、办理、阅读和归档的处理过程。所有这些处理节点的名称和操作权限，均可自行定义。

拟文：具有签报发起权的用户才显示【拟文】按钮，起草签报文件

待发：暂时不想发送的公文被保存在这个列表中。

已发：已经发送出去的公文保存在这个列表中。

待办：列表显示未处理的公文，可以进行公文办理、手写批注、文字批注、文件的批阅、修改、批示等操作。

在办：列表显示【暂存待办】的公文，可以进行公文办理、手写批注、文字批注、文件的批阅、修改、批示等操作。

已办：已经办理了公文操作的文件保留在这个列表中。

查询：在工具栏的右侧，可根据不同的条件进行准确的查询。

公文查询

支持按照多种维度查询公文，如公文类别、标题、主题词、公文文号、拟稿人、发起日期、主送单位、签发人、签发日期等，查询当前用户参与的公文流程。

五、公文统计

支持按照公文的收文发文进行统计，并提供相应的查询，将查询的数据导出为excel文件。点击列表中的公文条目，可以查看文单详细内容。只有部门收发员或单位收发员才具有此功能菜单。部门收发员统计本部门的公文，单位收发员统计本单位的公文。

公文督办

支持公文督办人对公文进行督促办理，向办理公文的人员发出督办意见，并可以改变正在进行着的公文的处理流程。

督办期限：对督办人员进行公文督办的有效期进行规定，提示在该期限进行督办公文，过了督办期，系统提醒督办人，日期呈现红色，提醒督办人修改督办日期。

督办人员：选择对公文进行督办的人员。

催办：对流程中未办理的人员进行催办，点击催办次数可弹出催办记录列表。

协同工作

1 图形化流程：可以用图形化的方式，由客户端灵活地自建流程等。

2分支流程：支持多分枝流程设定，支持以数字和非数字类型字段设定判断条件，支持自动和手动模式执行分支流程，支持部门、组、岗位、职务级别的组合条件定义，支持对所填表单的数据项设置逻辑判断条件。

3系统模板定义：协同的分支流程定义，普通分支流程能够根据部门、职务、权限等系统内部定义的职能进行判断，表单流程还应支持根据表单填写的内容进行分支的判断；

4丰富的流程策略：可以取回、撤销、终止、回退、指定节点回退、加签、会签、减签、知会、转发等高级操作，以上操作可以灵活的按照岗位授权使用；

5协同意见回复：处理意见可以在同一页面中直接回复，展开震荡讨论，回复意见可隐藏，隐藏范围可选；

6流程跟踪、留痕：支持图形化流程状态跟踪，每个处理节点应能清晰的标识其当前状态，如已处理、未处理、已查看、处理中等。

7归档：支持流程事项作为一体化文档预归档到文档中心。

审批管理

通过OA系统实现学校全面的办公审批、业务审批，实现制度的落地，规范流程审批，提升流程审批效率和质量。实现学校、各科室、各院系部处等多级单位的日常办公业务管理、制度流程审批管理；达到从上下级单位之间的审批运转、协作沟通。

1 审批流程定义

通过审批流程定义完成各个办公流程、制度流程、业务流程的建立实现，完成学校各项工作、制度的落地及文档审批过程。#需提供工作流程系统搭建系统发明专利。

支持流程零代码灵活自定义，通过鼠标拖拽、点选方式及可实现流程配置；

支持串发、并发、会签各种复杂流程配置；

支持个人、岗位、角色、部门、组、单位等维度配置流程节点；

支持流程分支条件灵活配置，可根据当前登录人角色、职务、岗位、填报内容设置分支条件；

支持流程节点权限控制，可按照节点控制浏览、编辑、隐藏方式达到字段级权限控制；

支持流程、节点效率分析；

支持流程异常处理机制，如流程超期自动提醒、自动跳过、自动跳转到制定人员等机制；

2 流程表单设计

系统提供支持国际通用表单标准的表单自定义工具进行表单设计，确保表单格式与数据结构的分离，方便表单数据的管理和应用。用户可根据需求自由定义各种表单，实现相关流程的审批。

3 表单流程绑定

表单流程绑定过程中，需要确定流程中每个人对表单中的数据项的权限；并对缺省显示数据例如：姓名，部门进行标签定义；定义数据格填写操作；进行分支条件的设置。

4 流程操作权限管理

办公系统支持流程各种节点多种操作，例如：跟踪设置，取消跟踪，转发流程，加签，减签，回退，撤销，终止，取回等多种操作。

支持节点权限定义，控制表单单元格的操作

5 流程模板设置及节点权限管理

系统允许自行建立流程的节点名称和节点处理相关的操作和动作。单位管理员也可以根据本单位的具体流程情况，预先设置一些常用的节点权限，供调用。

6 审批流程提醒

在审批工作设置过程中可以随时调用沟通交流平台中的信息通道、邮件、APP提醒等各项工具，对流程中的审批通知、提醒等进行多种形式的提醒。

文档中心

建立学校知识管理库，核心是将个人维护管理的工作知识文档，集中在部门、学校一级进行管理，并在此基础上实现知识在学校范围内的共享和应用。知识管理是一个循序渐进、不断循环、长期积累的过程，因此，学校的知识管理建设也需要遵循这个规则，先建立知识库、建立知识积累渠道、形成知识的初步积累和应用，而后再进行知识的深化应用。

1 建立统一的知识库

学校中的资料、知识、文件一般都各自存放在部门内或具体人员内，通过OA的可建立统一的知识库，集合各个部门、各个岗位、各个人员上的工作资料和知识，并充分进行分享利用。

2 提供丰富的知识积累渠道

知识管理支持手工上传或者新建，也支持知识收藏、推荐、归档、订阅等多种形式，包括：手动建立知识文档，如word、excel、HTML、wps；本地上传文件；流程知识自动归档；内部交流沉淀； 计划日程安排时的沉淀；会议决议的沉淀；外部知识的自动获取；

3 知识分享

知识分享是知识价值的最大体现，学校可以通过知识的分享提高软实力，知识分享的手段包括：知识广场、个人知识中心、知识收藏、知识检索、知识订阅、知识推荐、知识评论、知识排行榜等。

4 权限管理

授权管理的内容分为文件夹和文件两类，授权的对象为机构、人员、角色、群组，文档目录权限包括：全部、浏览、写入、修改、列表、订阅权限，文件权限包括：发送都制定位置、转发、下载、编辑、收藏、推荐、移动、替换、删除、重命名、加锁、借阅、文档日志、文档订阅等。

5 访问日志管理

系统将自动记录各种对文件夹、文件的访问、操作的过程，知识管理人员可以通过日志信息了解文件的访问情况。

6 文档存储

为保障系统文件安全，知识中心的所有文档将通过加密存储在OA服务器上。

会议管理

1、支持会议室资源管理，支持按照会议室授权管理，通过图形化等比较直观的方式申请会议室，支持会议室占用看板，时间冲突检测。

2、在线发起会议邀请，关联已申请会议室，选择主送人、抄送人、会议时间、会议提醒时间设置、会议议题上报等信息项。

3支持会议在线回执，直观统计参会、待定、不参加会议人数。

4支持会议纪要在线编辑。

移动办公

考虑到未来领导的使用需求，系统应支持移动办公，支持通过移动设备，如三星、华为、小米、HTC、E人E本等安卓系统手机、Iphone、IPAD等实现日常公文审批、信息浏览、任务交办、日程查看等功能。

#提供安卓、IOS版本软件测试报告。

1 自动识别手机终端

支持自动识别手机终端，电脑操作与手机操作统一入口，无需记忆复杂的入口地址；

2 #支持手势密码登录OA账户；

3 支持移动端设置自动登录。

4硬件设备授权

5 #当用户为了保障帐号安全只想在自己的设备上登陆移动端时，就可以将自己的账号与设备进行绑定操作。当用户移动设备丢失，并且设备上可以自动登录移动端，为保障账户安全，可以设置该人员为高安全级别，必须与设备重新绑定后才能使用。

6移动访问授权:系统管理员可通过系统管理权限进行移动访问授权控制。

7 #移动消息提醒:可以通过移动设备获取所有待办任务、公告信息的更新提醒，并支持离线消息提醒。

8移动协同处理:应包括待办事项、已办事项、已发事项、待发事项，可在移动端查看正文、图形化流程、回复意见（可震荡式回复意见）、相关附件文档、当前流程处理状态（包括未阅、已阅、暂存待办、已办四种不同状态，并采用不同图形化标识）。

审批或处理过程中支持各种灵活机制，如加签、会签、回退、终止、撤销、取回、知会、转发等，满足灵活审批的需要。

9#移动协同发起:支持在移动端根据工作需要发起工作流程，包括以语音模式、拍照模式（可图片定位）、模板流程，手动拖拽模式配置所见即所得的图形化流程、关联历史流程、关联有权限浏览的文档等。

10手写签批:领导签批可直接手写签字，保留用户原始笔迹。

11图形化统计阅览:支持在移动端调用已经被授权的统计汇总模板，图形化显示，如柱状图、饼状图、折线图等。

12文档调阅:支持在移动端调阅权限范围内文件，在线阅览，支持OFFICE文档在Iphone、IPAD设备上打开。

13移动通讯录:支持移动端通讯录查看，支持私人通讯录与公共通讯录，支持在通讯录直接拨打电话、发送短信，支持名片二维码本地保存和二维码扫描功能。

14会议通知:支持在移动端浏览会议详细信息、所有人的参会状态、发送会议回执、已召开会议纪要等。

15时间安排:支持移动端查看视图及列表显示的总览，时间安排中事项来源包括日程、会议、任务，计划及有期限的协同、公文。

16移动首页定制:支持用户在个人账户中按照自己操作习惯拖拽式配置移动门户。

#微信办公

1查阅待办协同：完成账号绑定的用户，可以通过微信快速获取并查看当前待阅、待审批信息。

2处理协同：快速处理、审批当前的办公信息。

3待办会议：及时收到当前、未来的会议安排，避免缺席、迟到。

4查看新闻、通知、公告等

5发送消息：输入消息即可发送给指定人员，快速实现任务安排、工作通知、同时接收人在协同系统PC端和微信客户端均可收到并且能及时反馈。

#即时通讯

1系统需自带即时交流工具，客户端形式；

2 即时通讯不可限制在线人数；

3可在线收到提示、交流、传文件。

系统集成

未来办公自动化系统将作为学校第一办公平台，要能够充分发挥平台优势，具备完备的webservice接口，通过接口调用实现与其他系统的集成，为用户使用提高更好的应用体验。页面美工设计需与数字化校园门户和主数据平台的对接。

1 支持CAS单点登录集成。

2 支持与学校数据中心的集成，实现组织机构集成与自动开户功能，系统为数据中心提供新增、修改、删除的接口，数据中心通过调用接口实现组织机构、用户信息的推送信息达到同步效果。

3 提供完备的数据字典，以便学校备用。

原有业务系统集成

学校目前已经建成了比较完善的校园网，学校已经具备了一些基础网络服务和部门级应用，主要包括：教务系统、人事系统、财务系统、科研系统、图书系统、资产系统、计费系统、邮箱系统、宿舍管理系统、校园卡系统等等，已经积累了部分的数字化资源。

本期项目需要对学校已经建设的系统进行集成，集成内容主要在以下几个层面进行：

1、认证集成

根据现状确定一套用户身份信息，作为统一身份认证和数字化校园的用户权威身份信息，建立起统一的身份认证平台，完成目前适合集成认证的系统的集成工作，同时留有接口供后续建设的系统无缝的与统一身份认证进行集成。

2、门户集成

通过服务门户平台为广大师生提供个性化的综合信息服务，扩展部门级管理信息系统的信息服务能力。

配套工具类系统建设要求

数据库及负载均衡系统

数据库及负载均衡系统技术要求:

| 成熟度要求 | 支持当前最流行的数据库技术标准；完全支持中文国家标准中文字符的存储处理，支持UNICODE通用编码格式； |
| --- | --- |
| 高效性要求 | 支持大到EB级数据量的存储管理； 提供并发控制机制, 必须支持数据库多版本读写一致性及自动的死锁处理能力。支持行级锁，而且行级锁不升级； 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式；支持分区向导功能； |
| 可靠性要求 | 支持在线备份与恢复，支持多级增量备份，应能支持基于磁盘的备份，支持多种数据复制方式； 支持不依赖于第三方软件的异地容灾方案，且容灾数据库可打开用于查询、备份等操作； 必须支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术； 对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，必须支持基于共享存储的真正应用集群系统； 应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点 数据库、表大小等参数可在线设置，支持在线重建索引 |
| 安全性要求 | 支持C2级安全标准，多级安全控制； 支持数据库存储加密、数据传输通道加密及相应冗余控制； 支持数据库细粒度审计、透明数据加密、标签安全等数据库安全特性； |
| 开放性要求 | 支持主流厂商及市场主推的硬件平台及Windows、Linux、Unix等操作系统； 支持主流的网络通信协议，应包括：TCP/IP等； 支持HTTP2.0、SSL等； 支持易用并具有广泛适应性的开发语言和工具，如VC、VB、PB、JAVA、XML、WEB应用工具等等； 支持当前流行的应用拓扑结构，如终端/服务器、客户机/服务器、浏览器/应用服务器/数据库服务器处理模式等； |
| 易管理性 | 提供单一的BS模式管理控制台； 要求数据库提供自我管理功能，实现数据库自我诊断、自我调优； |
| 服务要求 | 支持2颗CPU #须提供所投数据库原厂商出具针对本项目的授权书。 |

2、数据集成工具技术要求

| 主要功能要求 | 支持不同系统上的所有转换和数据控制； 执行汇总、复杂的表间联接以及复杂的计算； 在数据处理过程中动态控制数据完整性； 快速、轻松地设计和部署集成基础架构，基本无需编程； 标准数据质量和可选的高级数据管理功能； 提供强大的元数据特性，包括相关性图表、交叉引用以及影响分析报告； 在源系统自动执行“更改数据捕获”； 可以访问和集成所有数据库系统，ERP 与 CRM、B2B 系统、平面文件、LDAP 信息库和 XML 数据源； 集成到面向服务的体系结构中，提供自动生成的数据服务； 为分布式数据库引擎生成原生代码，协调各引擎的运行； 执行完整的集成流程，从数据转换和传送，到错误恢复和报告。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 支持2颗CPU #须提供所投产品原厂商出具针对本项目的授权书。 |

应用服务器中间件

| 技术标准 | 支持Contexts and Dependency Injection for Java EE 1.0, 支持Expression Language (EL) 2.2 支持 JSP 2.2、Servlets 3.0、JSF 2.0、 JSTL 1.2标准 支持 JDBC 3.0/ JNDI 1./MX 1.2, 1.0/ JTA 1.2, 1.1 支持 EJB 3.1, JDO 2.0 支持 JMS 1.1, 1.0.2b/ JAAS 1.2、 JCA1.5, 1.0J2EE Management API 1.0 和J2EE Deployment API 1.0 支持WSDL 1.1/UDDI 2.0/SOAP 1.1/1.2 SAAJ 1.3/1.2, Web services metadata for the Java platform (JWS) 2.0, 1.0 支持JAX-WS 2.2/2.0 & JAXB 2.2/ 2.0、JAX-RPC1.1、 JAX-RS1.0、JAX-R1.0, Java EE Enterprise Web services 1.2, 1.1 支持Java Portlet Specification 2.0 (JSR 286) 支持WebService标准： WS-SecureConversation .3/ WS-Security1.1, 1.0/ WS-SecurityPolicy 1.2/ WS-Policy 1.5, 1.2/ WS-PolicyAttachment 1.5, 1.2/ WS-Addressing 1.0/ WS ReliableMessaging 1.1, 1.0/ WS-Trust 1.3 WS-AtomicTransaction (WS-AT) 支持 SAML 2.0, 1.1 / SAML Token Profile 1.1, 1.0 支持基于HTTP 和JMS协议都可实现同步和异步的Web Services 调用 支持基于Struts的Java Pageflow标准 |
| --- | --- |
| 开发功能 | 内嵌Maven的发布版本，无需单独配置即可使用。 支持OSGi绑定 内置移动开发框架支持智能电话和平板电脑的应用开发 内置对WebSocket标准的支持以支持移动开发 内置Toplink数据服务以支持移动开发 内置对HTML5和JSONREST服务的支持 支持 Eclipse 3.4, 3.3.2、支持Eclipse Web tools platform 2.0.3 提供基于Struts和JSF框架的丰富Web应用开发 提供XML、XMLSchema、XQuery、XMLBean等支持组件 提供对Beehive、Spring 和Hibernate 开发支持的统一IDE 提供对移动终端适配的开发支持，支持Windows Mobile等等主流终端平台 内嵌的Spring框架官方支持，包括：支持Spring DAO 生成；DAO实现包括使用HQL或EJBQL的基本的CRUD方法；从任意的ORM Mapping（JPA或Hibernate）产生Spring；为Spring DAO和Service Beans生成接口和实现；支持代码生成的Velocity模板；支持Spring Framework提供的NativeJdbcExtractor类，支持Spring Framework support 2.5.3协议，支持Spring Pitchfork，Spring Persistance (JPA)，Spring Management (JMX) 支持HTTP Pub/Sub，支持Ajax、Dojo 客户端，保证友好客户化界面 |
| 安装和部署 | 实现一个JVM中多版本应用的共存技术机制；支持两阶段部署技术；支持应用不停的在线热部署 支持 JSR 88标准，应用的部署和升级可以预先制定时间计划；实现新版本应用可以“回滚”到老的版本 |
| 服务要求 | 产品配置 2CPU许可。#须提供所投产品原厂商出具针对本项目的授权书。 |

项目实施服务要求

时间进度要求

本次项目须严格按工期部署完成，并达到采购人的要求。投标方需要在投标文件中给出预实施工期进度表。采购人要求签订合同后6个月内完成项目建设工作，具体进度将在中标后商议决定。

实施方案

该项目规模较大，系统需求复杂，涉及部门、环节多，为了保证实施过程顺利有序，投标人必须作出详尽慎密的实施方案，主要内容应包括以下几个方面：

组织架构与职责

- 描述项目成员的组成，以及成员的职责。

- 提供项目经理一人，负责全程跟踪项目的开发与实施，直至该项目验收，并保证现场工作时间6个月以上。该项目经理应具有普通高校数字化校园基础平台及应用系统（服务门户平台、主数据管理平台、身份认证平台等）项目成功开发实施经验，并在项目中承担项目经理职务。要求附成功案例的合同材料及该项目甲方对项目经理资格的证明材料。

- 项目组其他实施人员应满足项目开发和实施的需要项目组成人员应不少于四人，具有数字化校园开发和实施经验，并保证现场工作时间6个月以上，要求附参与项目甲方出具的人员证明材料。

实施阶段划分

描述各个实施阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。

项目管理要求

投标方必须提出对项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，保证项目全面顺利实施。

项目配置管理

在项目的建设过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、可执行码、用户手册、测试用例、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过一系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。

项目管理规范和手段

根据项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

项目管理控制

项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

风险管理

项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

培训要求

培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。需要提供以下几方面关于培训的描述：

1、培训要求

投标人派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料；投标人应按合同规定安排培训时间和培训名额。

2、培训方式

包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

3、培训工作的内容和对象描述

投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合我校实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理培训、系统管理培训、系统运行维护培训等。

后期服务要求

免费服务期满后，如仍需中标方继续服务，可根据双方协商另行签订维保合同，服务费最高不超过本合同总价款的 10%（百分之拾）收取。

验收要求

中标方有责任在项目实施的过程中负责项目文档的编纂、整理工作，并将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购人，而且要提供明确的交付清单。且交付的成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。交付内容主要包括以下部分：

1、可运行的系统：中标方需要提供为此项目开发的软件源代码和数据字典（向第三方公司采购的商业化系统软件和中间件除外）。

2、技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等，具体验收文档要求以学校实际需求为准。

3、管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如：计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

4、中标方需提供针对此项目开发的软件源代码并提供免费接口技术支持。

售后服务

投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供壹年免费服务。投标人应承诺根据对我校相关业务运做的规律来有计划地制定服务保障体系。除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

1、#运维预警服务：

投标人需提供成熟可靠得运维服务监控服务，借助运维服务监控工具能对网络、存储、主机、中间件等指标数据进行实时采集。

能7*24小时实时监控各应用系统的运行情况，发现异常后主动向用户发出预警，通过即时通信工具告知用户，即时通信工具不限于QQ、语音电话、微信、短信；

#监控采集数据支撑后期针对现场环境运行情况的综合、环比分析工作。以应用系统为视角，提供各应用系统运行状况C端（PC电脑或移动设备）展示，可以实时查看各应用系统运行状况，故障期间可很清晰的查看故障所在位置。

2、期限保障

投标人应确保本次招标的各类应用支撑平台安全稳定的运行，并承诺提供壹年免费服务。

3、人员保障

投标人应承诺在项目进入试运行后安排1名项目技术人员专门服务于该项，从事系统管理、技术支持、售后等工作。

同时，售后服务的范围和内容包括但不限于以下内容：

- 缺陷管理

针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

- 应急故障处理

系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

- 系统升级

提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。

- 文档服务

整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

- 运行支持

对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

投标要求

- 演示说明

投标人须按以下要求进行讲解和系统演示。

| 序号 | 演示因素 | 演示内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化校园整体介绍 | 通过PPT介绍数字化校园建设整体方案。 |
| 2 | 信息标准 | 提供对信息标准的可视化管理（参照代码标准、执行代码标准、映射关系）。 |
| 3 |  | 提供代码标准模式、数据标准模式的初始化，自动创建表结构。 |
| 4 |  | 提供用户管理、数据源配置、日志管理等功能。 |
| 5 | 主数据平台 | 通过可视化的开发工具，实现ELT的数据集成模式。 |
| 6 |  | 提供丰富的API接口程序，实现校园中各类异构数据源的共享和交换，并提供可视化接口管理功能。 |
| 7 |  | 数据集成KM库，要求提供多种数据集成开发包。 |
| 8 |  | 主数据平台管理系统，提供web端的管理界面，能够实现对数据集成过程的监控及处理，包括运行状态监视、开发信息展示、数据检查、异常处理、任务控制、警告通知。 |
| 9 |  | 数据质量优化系统，提供web端的管理界面，实现对低质量数据的优化管理，提供异常数据、空白数据的手段调整，调整方式至少包括批量调整和单个修改两种方式。 |
| 10 | 统一身份认证与管理平台建设 | 支持CAS2.0协议，能将各类应用纳入认证范围，真正实现集中统一的认证。 |
| 11 |  | 身份管理控制，除认证相关功能外，要求提供安全审计、监控管理功能。 |
| 12 |  | 提供业务系统单点登录。 |
| 13 |  | 支持OAuth互联网互信认证体系。 |
| 14 | 服务门户平台建设 | 演示对接入应用的运行监控信息、用户行为分析、用户设备的监控与统计功能，监控信息应包含访客数、页面浏览量、页面平均停留时间、监控使用的浏览器及版本信息、终端设备信息、访问所在地域信息。 |
| 15 |  | 演示应用接入申请、应用审核管理过程，以及支持按业务域进行应用的分级授权管理，支持应用分类管理、应用在线搜索。 |
| 16 |  | 演示一个或几个应用接入服务门户平台并进行应用监控实施的真实案例。 |
| 17 | 办公自动化系统 | 提供公文管理、审批处理、移动办公。 |
| 18 | 运维服务工具 | 全面监控学校信息化环境。（硬件服务器、操作系统、数据库、中间件、应用系统均可以被有效监控） |
| 19 |  | 能在监控中发现问题，第一时间通知用户，并能解决。 |
| 20 |  | 能为学校提供信息化环境体检报告，提前消除运行问题与安全隐患。 |

- 技术应答

技术需求文件产品技术指标中，#代表重要指标，将作为重要考核依据。