项目内容和要求

中共中央直属机关事务管理局基建投资管理处（以下简称“基建处”）为加强中直机关建设项目管理，拟通过政府采购选择具有建筑行业工程咨询甲级资质的社会中介机构，承担中直机关2017年度（部门内）投资计划项目评审服务工作。本项目不接受联合体投标。

1、采购范围

接受基建处的委托，根据国家有关法律、法规以及中共中央直属机关事务管理局（以下简称“中直管理局”）有关工程咨询、财务、工程建设等方面的规定，结合行业内的实际情况，为基建处指定的中直机关2017年度（部门内）投资计划项目提供评审服务（可行性研究报告评估及初步设计方案和投资概算评审）。

2、规定标准

《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格〔1999〕1283号)

《中央国家机关建设项目立项评估和初步设计评审管理办法（试行）》（国管房地〔2006〕37号）

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发改委第55号令）

《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号）

3、服务内容

服务内容包括：按照国家和中直管理局的有关规定，为机关建设项目提供可行性研究报告评估、初步设计和投资概算评审（含概算调整评审）等服务。

4、评估、评审规范

根据采购人提供的资料，依据建设主管部门颁布的工程建设标准和相关规定以及采购人有关文件和要求，客观公正地为受托机关建设项目进行服务，并出具有法律效力的工程咨询结果文件。

结果文件主要包括可行性研究评估报告、初步设计评审报告等。

5、评估、评审流程

（1）可行性研究报告、初步设计文件符合性检查。评估、评审单位对接收到的可行性研究报告、初步设计文件完整性和深度进行检查，符合要求的立即开展评估、评审工作，不符合的按照时限要求进行补充。

（2）现场踏勘和调研。评估、评审单位组织现场踏勘和调研，留取项目现场照片资料，核实项目实际情况，形成现场踏勘和调研记录。

（3） 出具初步报告。评估、评审单位对项目的必要性、可行性、经济性、安全性、节能性等逐项进行论证，提出项目评估、评审初步报告。项目评估、评审报告由正文和附件、附表组成。主要包括下列内容：全部评估、评审项目情况汇总表以及单个项目概况；评估、评审依据；评估、评审范围、要求；各专业评估、评审意见；项目实施过程中的风险预测和分析；评估、评审结论意见与建议;投资估算或初步设计概算核定表。

（4）三方评审会。基建处组织评估评审单位、建设单位和设计单位就可研报告或初步设计及评估、评审工作进行审定。评估、评审单位完善相关内容，按合同约定及时提交评估、评审最终报告。

6、评估、评审人员

参与具体评估、评审工作的人员包括评估、评审单位的工作团队和专家组，要求如下：

（1）评估、评审单位应筹建评估、评审专项工作团队，建立责任人和联系人制度，明确采购项目的责任人和经办人，并提供连续1年的社保证明，报基建处备案。工作团队要合理配备各专业的从业成员满足项目咨询需求，并提供拟派人员情况的说明及相应的资格证明。

（2）评估、评审项目应由专人负责、协调、督办、落实评估、评审项目进展工作，评估、评审人员应相对稳定，保证评估、评审工作顺利快速推进，如有变动需提前报基建处批准，征得同意后方可变动。

（3）每个工程咨询项目的工作团队至少配备1名注册咨询工程师（投资），执业时间不少于3年。必须以正式在册的注册工程师参与项目咨询工作，并提供该注册咨询工程师（投资）连续1年的社保证明。

（4）专家组应由工程涉及到的规划、建筑、结构、给排水、暖通、电气、造价及信息化等专业的专家组成。

7、评估、评审时限

（1）评估、评审单位须在接受基建处工程咨询业务委托起3日内向基建处提交包含工作团队和专家组在内的项目人员组织结构、受托咨询业务工作组织计划方案。

（2）评估、评审单位应提前提出工程咨询业务所需资料清单并在开始咨询工作前进行清点、确认，如存在提供的工程资料不全等影响咨询工作进度的事宜，评估、评审单位应在接收工程资料的2个工作日内提出，并书面通知建设单位及设计单位。

（3）评估、评审时限以评估、评审单位自签字确认工程资料交接清单之日起到向基建处提供经建设单位及相关单位同意的评估、评审报告时间为止，具体时限按照项目的概算投资额确定。建设单位和设计单位对设计文件进行修改、补充所需的时间,不计入规定的评估、评审时限。

（4）各类项目的评估、评审时限如下：

| 概算投资额（万元） | 1500以下 | 1500-3000 | 3000以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时限（工作日） | 5 | 8 | 10 |

8、 应急方案

评估、评审单位应制定单独的应急方案，以满足基建处同时交付大量项目评估、评审时的工作需要，具体内容包括但不限于：

（1）不得以任何理由拒绝接收基建处交付的评估、评审任务。

（2）合理测算单个工作团队的最大任务量，以项目投资额为标准算出具体数值，结果要符合客观实际，不得高估冒算。

（3）接收的任务量超出现有工作团队任务量时必须启动应急方案。

（4）应急方案中要对任务量进行分级，不同级别指派不同数量的工作团队同时进场评估、评审，工作团队的数量应大于等于接收任务量除以单个工作团队最大任务量的比值。

（5）增派工作团队的评估、评审人员和时限要求执行采购文件中的有关规定。

9、评估、评审单位职责

（1）按委托要求开展评估、评审工作，对评估、评审结论的真实性、准确性和可行性负责。

（2）独立完成评估、评审任务，不得转让评估、评审任务。

（3）从政策、经济、技术、安全、节能等方面对项目进行全面评估、评审，分析项目实施过程中可能出现的风险因素，提出科学、合理的评估、评审结论，核实项目总投资。

（4）评估、评审过程中，应及时向基建处反馈评估、评审进度及情况，需要基建处、建设单位及设计单位解决的问题要第一时间反应，不得以其为借口拖慢评估、评审进程。

（5）接到评估、评审任务后要编制评估、评审任务计划报基建处。

（6）需在合同约定的时间内，向基建处报送评估、评审的初步报告和最终报告，最终报告提交时应由评估、评审单位指定的负责人签字确认。

（7）主动回避与自己有利害关系的项目的评估、评审活动。

10、评估、评审质量

评估、评审单位应对其出具的最终报告内容的真实性、合法性、准确性、可行性负责，具体评估、评审环节包括：

（1）审核采暖、空调、热力、通风、给排水、消防、电气、弱电、总图、信息化等各专业是否有足以保证总概算编制要求的设备材料表，如果缺失或未达到深度要求，要及时向建设单位、设计单位反映情况进行补充。

（2）审核主要设备和材料是否有重复、漏项，对主要设备和材料中技术等级、规格不明确的，及时与有关人员交流、落实。

（3）根据报审文件，对建筑、结构、装饰、室外工程的工程量，系统配置及软硬件选型和配置进行复算。

（4）逐项查看定额子目是否准确、换算或补充定额是否有误。

（5）审核特殊技术措施（如降水、护坡、高压线临时处理等）方案与费用是否匹配合理。

（6）审核通用措施费是否与工况相符。

（7）审核取费程序是否准确。

（8）及时发现、判断个别重要定额子项目与实际的市场行情是否严重偏离, 遇到类似子目，及时反馈商讨。

（9）审核总概算汇总数据是否重复或漏项、计量单位是否准确、子项和单位工程划分汇总是否合理。

（10）审核二类费用内容是否超范围、依据是否妥当、计取是否合理。

（11）统一复核工程中各子项相同材料、设备的价格,与已掌握的数据库进行对比，与同类工程对比，结合项目具体要求以及市场行情，调整确定最后数据。

（12）编制报审与评估、评审核定结果对比汇总表。

（13）及时提出评估、评审报告，根据项目实际工况,结合市场实际行情，对一些重要内容（品种、规格、档次、市场波动方向等）给出参考性建议。

（14）对项目文件进行完整归档、备份，做到保存完整、整理规范，不遗漏、不散失，使用的过程性文件及时清退。

11、评估、评审资料归档和移交

评估、评审单位在项目评估、评审结束后，应及时将各项目的评估、评审资料归档。各项目资料应按照立项申请文件、可行性研究报告、初步设计方案、估概算表格、评估评审文件以及其他依据文件的顺序依次归档，在中直机关2017年度（部门内）投资计划项目评审工作结束后五个工作日内全部移交基建处。

12、保密条款

对执行业务过程中知悉的采购人及采购人下属分支机构工作秘密严加保密，除非经项目单位同意，评估、评审单位不得将其知悉的工作秘密和采购人及其所属分支机构提供的一切资料对外泄露，否则承担相应的法律责任。

13、评估、评审取费标准

评估、评审的基准取费可参考项目申报可研、概算投资额分档计取，在相应的区间用插入法计算，但不得超出此标准。各参加竞争性谈判的单位依据自身综合实力，可以向下浮动，只需报折扣比例即可。可行性研究报告和初步设计方案各报一个折扣比例，折扣比例之和最低者为最低报价。

（1）评估（可行性研究报告）的基准取费应按项目申报估算投资额分档计取，在相应的区间用插入法计算：

单位：万元

| 估算投资额 | 1500以下 | 1500-3000 | 3000-10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究报告 评估取费 | 2以下 | 2-5 | 5-10 |

对于具有一定特殊性、复杂性的项目评估，取费标准在基准取费的基础上按1.1-1.3系数增加计取。

（2）评审的基准取费应按项目申报概算投资额分档计取，在相应的区间用插入法计算：

单位：万元

| 概算投资额 | 1500以下 | 1500-3000 | 3000-10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步设计 评审取费 | 3以下 | 3-6 | 6-10 |

在评审过程中,初步设计方案有重大调整需要重新评审，评审取费标准在基准取费的基础上按1.1-1.3系数增加计取。

由国家发展改革委认定