- 总体要求

1.本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2.投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

3.本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4.关于服务合同延续

根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，经甲乙双方协商同意，甲乙双方可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

满文朱批奏折全文检索数据库项目技术服务要求

一、项目描述

# （一）立项依据

有清一代，从中央到地方各级机关形成了大量的满文档案，中国第一历史档案馆馆藏的满文档案有200余万件。满文档案种类繁多、内容丰富。如满文朱批奏折、实录以及军机处满文议复档等档案中记载着很多清代的军政要务，具有较高的史料价值和学术研究价值。然而在大量的满文档案中查找利用所需要的史料是一件十分困难的事，唯有建立满文档案全文检索数据库，才能从根本上改变传统的利用方式，实现满文档案的信息化，从而为社会提供更好的档案利用服务，也可以为国家提供更好的决策服务。

目前汉文档案已建立汉文实录、汉文上谕档等全文检索数据库，满文档案数字化基础弱，满文人才少，满文的相关软件没有被开发。满文录入是满文档案数据库建立的最大瓶颈。这阻碍和限制了满文档案工作的开展及满文档案的利用。随着我馆“五年档案整理和数字化工作”的开展，现已对大量的馆藏满文档案进行了扫描复制，为满文档案全文检索数据库建立创造了前提条件。此外，目前OCR技术（即图像识别技术）已经成熟，完全利用此技术手段建立用拉丁字母转写的满文档案全文检索数据库。

满文朱批奏折是馆藏清代档案中最珍贵而利用价值极高的档案之一，所以选择满文朱批奏折为满文档案全文检索数据库建设的开端。满文档案全文检索数据库的建立，可以改进满文档案利用途径，提高利用效率，给满文档案利用者提供方便快捷的服务，而且为日后研发满文档案辅助翻译软件打下基础，具有十分重要的价值和作用。

# （二）项目介绍

应用OCR技术，对馆藏第一批次60万画幅满文朱批奏折扫描图像进行识别，并转换成拉丁字母，建立全文检索数据库，实现档案信息的全文检索，为档案利用提供快捷、方便的现代化途径。

本项目主要实现的目标如下：

1.应用OCR技术对满文朱批奏折进行机器识别转换成拉丁字母，加以人工校对修订达到规定的识别准确率99%；

2.转写成拉丁字母的满文朱批奏折数据及满文朱批奏折扫描图像与本馆管理软件进行逐一画幅挂接；

3.开发满文朱批奏折全文检索数据库应用软件，通过一定的检索条件对转写成拉丁字母的满文朱批奏折数据进行全文检索和提供利用。

4.在我馆计算机利用终端上可以统计检索到的信息条目；可以阅读单一画幅和整份文件（一般若干个画幅组成一份文件）；可以用拉丁字母转写、标准满文字体和满文原扫描图像三种格式任意切换阅读；可以用拉丁字母转写和标准满文字体格式复制查到的信息数据。

（三）生产总量预估

预计约60万画幅满文朱批奏折档案扫描图像，转换成拉丁字母约5000万字。

（四）生产期限

320个工作日（含磨合期）

# （五）项目预算

# 项目预算400万。

# 二、服务内容

# 供应商应当提供的服务内容主要包括：制定工作方案、图像及数据接收、计算机识别满文档案、人工校对、数据挂接、质量抽检、数据提交，以及应用软件的研发调试等，并配合采购方完成验收结项等工作。在整个工作环节中确保档案信息的安全保密。

# （一）制定工作方案

# 根据满文朱批奏折档案的实际情况以及满文识别软件的特点，制定切实可行的工作方案。方案中的工作流程、数据流转方式、人工校对的工作标准，以及疑难问题的处理办法等问题，由采购方决定。

# （二）图像及数据接收

# 供应商按照生产计划，经必要程序认可后通过采购方网络服务器分批次下载生产所用档案图像及相关目录数据，数据下载后应保存于工区服务器中，派专人负责数据的管理。

# （三）计算机识别满文档案

# 应用OCR技术对对满文朱批奏折扫描图像进行自动识别，生成拉丁字母转写形式。识别结果保存两份，一份作为原始结果用于保存，另一份用作人工校对。

# （四）人工校对

# 对计算机识别的结果进行人工校对，人工校对要按照采购方制定的统一标准进行。

# （五）数据挂接

# 将转写成拉丁字母的满文朱批奏折数据与满文朱批奏折原扫描图及目录进行挂接，同时再次进行错误排查，逐项进行核对，发现错误及时更正，数据合格后准备质检。

# （六）质量抽检

# 供应商应按照合同要求进行对加工数据按批次抽检，超出规定的不合格数据，应当退回人工校对环节，重新修改，直至合格为止。

# （七）数据提交

# 供应商按批次将质量抽检后合格的成品数据提交给采购方项目组，采购方项目组对供应商提交的成品数据进行质检。质检合格的成品及时上传至馆内服务器。质检不合格的批次返回至供应商重新校对。

# （八）验收结项

# 具体验收事宜，详见项目验收具体规定。

# 三、总体服务要求

# （一）依照法规

依照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国文物法》、《中华人民共和国劳动法》以及国家相关规定和中国第一历史档案馆相关规章制度进行。如有数据泄露、非法转移等行为，将按照国家法律追究供应商和相关人员刑事责任。双方需签订《安全保密协议》。

（二）依照原则

安全管理、科学规划、规范操作、确保质量。

（三）依照标准

以《满文档案转写拉丁字母标准》及《中国第一历史档案馆满文朱批奏折全文检索数据库项目工作细则》为基本准则；提交的数据成果，按照《中国第一历史档案馆满文档案全文检索数据库项目质量控制与要求》进行审核验收；数据传输，按照《中国第一历史档案馆满文档案全文检索数据库项目数据交接规定》执行。

（四）管理方式

参与式管理，对流程中的重点环节，采购方和供应商安排人员指导、监督和检查。采购方成立项目管理小组，全程进行项目指导、质量检查。供应商任命的项目经理应具有从事相关工作两年及以上的管理经验。

（五）稳定措施

供应商应采取必要的措施和办法，最大限度地保证管理和生产人员的稳定性，合同期间项目负责人、核心技术人员原则不得变动，每天须保证至少两人以上在项目生产现场。生产人员每月变动原则上不得超过总人数的10%（特殊情况须经采购方同意），并须有10%以上的机动人员配备。供应商需严格遵守国家劳动法中有关用工规定，项目人员应保持10人以上。

# 四、技术服务要求

（一）技术标准

1.数据接收。供应商应按照采购方指定要求，通过馆内网络完成档案数据的下载。

2.生产过程数据。供应商在数据生产过程中，可将采购方提供的档案数据导入自行设计的软件系统中，按照数据生产需要进行流程分配。数据生产结束后，应将所有成品数据按照采购方要求进行上传，成品数据格式应与采购方要求的结构化数据保持一致。

3.成品数据验收。成品数据提交后，须经采购方进行再次核查，发现问题及时更正。

（二）质量要求

总体要求：按照采购方制定的《满文档案转写拉丁字母标准》对满文朱批档案扫描图像进行识别和人工校对，转写成拉丁字母的满文朱批奏折数据差错率不超过1%；满文朱批奏折原扫描图像及转写成的满文拉丁字母数据挂接准确率为100%；全文检索应用软件在规定条件下检索准确率为100%。如果差错率超标，按批次退回返工直至合格。

# （三）对应用软件的要求

供应商应免费提供自主研发的满文档案全文检索数据加工软件和满文档案全文检索数据库利用软件。本次招标的“★”项指标为关键指标，不允许有负偏离。“#”项指标为评分重要技术指标，其他为一般条款。

1.满文档案全文检索数据库加工软件

可在满文档案识别、人工校对、质检整个生产过程中使用，在生产过程中，能够根据采购方的需要及时进行必要的功能调整。该软件应当具有以下功能。

#（1）数据加工功能。可以加工通过满文档案图像识别软件自动生成的拉丁字母数据，将识别后的拉丁字母数据提供给数据加工者使用。软件应易学习、易操作，界面美观，菜单定义清楚，工序设定明确，可灵活的调整软件以适应生产流程。

（2）逐行校对功能。软件应提供清晰的拉丁字母识别结果和档案原文图像，具有逐行校对功能，校对者发现识别生成的拉丁字母数据错误可以进行修改。

（3）任务提示和任务列表。软件提供可追溯的生成数据与过程数据。提供抽检比例、差错率、工作量等统计汇总与报表等功能。

2.满文档案全文检索数据库应用软件

# 满文档案全文检索数据库应用软件是为档案利用者提供的利用平台。

# ★满文档案全文检索数据库应用软件应具有全文检索功能，可以实现一般检索和高级检索。

除此之外，软件功能和性能方面还应符合以下要求：

（1）兼容性。软件应支持Windows 7及以上版本操作系统；软件应用数据库支持与中国第一历史档案馆档案信息化管理平台的数据库的数据导入和导出。

# #（2）数据展示功能。软件具有原档挂接功能，可以同时或者分别查看满文标准字体、拉丁字母、档案扫描原图。可以显示档案的某一画幅，也可以显示一件完整的档案。可以切换3种满文标准字体。

# （3）数据导出功能。满文档案数据应用软件，可以批量导出检索结果，可以保存为word、excel和PDF等格式。

（4）其他工具。在采购方的指导和帮助下，软件中应包含历法换算和满文工具书等其他实用功能。

（5）数据更新功能。数据库利用软件应当具有数据更新功能，满足数据更新和改动的需求。

（6）软件应保证可以50个用户同时在线使用，软件稳定流畅运行。

（7）软件需要严格控制用户权限，定期进行数据备份，保证数据安全。

附件1

满文档案转写拉丁字母标准方案设计及说明

满文创制于1599年，在清代是官方语言，因此现存的清代档案文献中有大量的满文档案和图书。中国第一历史档案馆馆藏档案1000余万件，其中有200万件是满文档案。随着科技的进步和社会的发展，满文不仅应用于教学科研和排版印刷，近年来，许多企业、机构和个人将满文与计算机技术相结合，开发了满文输入法、满文字库、满文电子词典等应用程序。

满文属于拼音文字，书写方式为竖排自上而下、从左到右。字母书写与蒙古文类似，为方便学习和排版，满文也常用拉丁字母转写符号表示。满文转写拉丁字母的标准，无论在国际，还是在国内，目前仍是空白，只有习惯转写法，而且多种办法并存，不甚规范和统一，对教学科研、排版印刷及信息处理诸多不便。

目前使用的满文转写法主要有穆麟德夫《满文语法》转写法、Babel Pad转写法、胡增益《新满汉大辞典》转写法、日本电子版《五体清文鉴》转写法、太清满文转写法等等，其中穆麟德夫转写法使用的比较广泛，可以满足普通的教学科研和排版印刷需求，但是随着满文数字化的步伐加快，以及满文应用软件的研发，目前的满文转写方法已经不能满足时代的需求。

至于各种转写法之间存在的差异，主要表现在几个比较难转写的字母上，有的采取基本拉丁字母加符号的方法，如：k‘/g‘/h‘/c’y；有的采取复合拉丁字母，如：dz/sy/jy；有的采用拉丁字母扩充字符，如：š/ū/ž。这些特殊符号的存在，对满文数字化、满文软件研发及其信息处理等项工作带来诸多问题，可以概括为以下几个方面：

第一，特殊符号不便于计算机输入，需要插入特殊符号和标点符号；

第二，特殊符号给满文输入法的键位设置带来困难；

第三，特殊符号给满文信息排序和检索带来困难，拉丁字母扩充字符默认排在最后；

第四，特殊符号在文字排版和字体显示方面存在问题，不能与通用字符匹配。

为了解决以上存在的问题以及规范满文转写法，有必要研究制定简洁易用并且符合满文数字化要求的转写标准，便于开展规范和统一满语文及其文献数字化和信息化工作。根据满文档案图像识别软件研发需求，项目组草拟“满文档案转写拉丁字母方案设计及说明”。由于该方案完全采用基本拉丁字母转写满文，也为满文数字化工作提供方便。本项目的设计方案如下：

（一）设计原则

1.充分尊重原有基础；

2.简洁清晰、方便使用；

3.保证常用字母的简洁；

4.使用键盘字符和复合字母，不使用拉丁字母扩充字符和符号。

（二）设计方案

1.以穆林德夫转写方案为基础；

2.使用基本拉丁字母替换拉丁字母扩充字符；

3.无法用单一拉丁字母转写的，以复合字母方式转写。

表1：满文档案转写拉丁字母方案

（三）设计说明

附件2

满文朱批奏折全文检索数据库项目工作细则

为了规范满文朱批奏折全文检索数据库项目的建设，保证数据库质量，在执行相关标准基础上，特制定本工作细则。

一、本项目完成的满文档案

本项目计划将所有馆藏满文朱批奏折的扫描图像转成拉丁字母，以建立全文检索数据库。

二、档号、扫描图像号及其要求

1.档号：按照馆藏档案档号编制规则，案卷级档号由全宗号、类号、项目号、案卷号四级构成；文件级档号由全宗号、类号、项目号、案卷号、文件号五级构成。档号使用阿拉伯数字，各级间用“-”连接。满文朱批奏折在整理时已经编制档号，档号现已确定。如案卷级档号：04-02-001-000001 ，文件级档号04-02-001-000001-0001。

2.扫描图像号：扫描图像号是档案扫描过程中形成的编号。满文朱批奏折已完成图像扫描，扫描图像号已确定。如04-02-001-000001-0001-0001至0010。

满文朱批奏折档号及扫描图像号均已确定，在全文数据库建设加工过程中须使用已编制确定的档号及扫描图像号，不得改动。

三、满文档案拉丁字母转写及其要求

1.严格按照《满文档案转写拉丁字母标准》将满文朱批奏折原图转写为拉丁字母。

2.转换成拉丁字母的满文朱批奏折数据与满文朱批奏折原图保持一致，不得出现漏转词句、遗漏画幅、颠倒顺序等情况。

3.转换成拉丁字母的满文朱批奏折数据不加标点，不抬格。

四、特殊情况的处理要求

只将所有满文朱批奏折扫描图像的正文部分进行拉丁字母转写，其他特殊情况不转写，具体要求如下：

1.遇档案附属物不转写。如附包皮、封套、夹签等。

2.朱批部分不转写。如朱批文字、朱圈、朱点、朱杠等。

3.遇到满文以外其他文字不转写。如汉文、蒙文、藏文、维文、托忒文、帕尔希文等等。这些其他文字的文件，如何处理待定。

五、数据移交及其要求

供应商需分5批次进行数据加工和数据移交工作，供应商将自检质量合格的批次加工数据提交给采购方项目组验收。采购方验收不合格的数据，按批次退回给供应商返工。供应商承担因返工而导致工期延误的责任。项目计划320个工作日（含磨合期）（2016年9月至2017年12月）具体加工批次和工作时间安排如下：

第一批次加工5万画幅，预计用时25天；

第二批次加工20万画幅，预计用时100天；

第三批次加工20万画幅，预计用时100天；

第四批次加工10万画幅，预计用时50天；

第五批次加工5万画幅，预计用时25天。

六、数据库应用软件要求

1．挂接内容：满文朱批奏折原图、转成拉丁字母的满文朱批奏折数据。

2．检索功能：能通过以下检索条件单独或者组合检索：档号、时间、责任者、拉丁字母转写的满文单词等。对检索结果的数量具有统计功能。

3．显示功能：可以同时或者分别查看满文标准字体、拉丁字母、档案原文。可以显示档案的某一画幅，也可以显示一件完整的档案。可以切换3种满文标准字体。显示的内容可以放大和缩小。

4．输出功能：可以批量导出检索结果，可以保存为word、excel和PDF等格式。

5．其他功能：在采购方的指导和帮助下，数据库应用软件可以加入满文工具书等使用工具。

6．数据更新功能：数据库利用软件应当具有数据更新功能，满足数据更新和改动的需求。

六、其他

如遇本细则未尽事宜，项目组根据实际情况补修订完善。

附件3

满文档案全文检索数据库项目质量管理办法

为配合完成满文档案全文检索数据库建设工作，确保数据库的质量，特制定本管理办法。

一、质量要求

1.监控整理过程

（1）全过程监控。甲方管理人员对乙方工作人员生产过程中的各个环节进行巡查、监控，并定期或不定期地抽查各个环节的工作情况。

（2）纠正与反馈。甲方管理人员对乙方工作人员不符合工作程序和要求的行为，应予以制止和纠正，并适当提出改进方法。

（3）答疑与指导。甲方管理人员对乙方工作人员所提出的疑问，应依照相关环节的标准，及时准确地给予规范解释。对暂时存在争议的问题，要及时记录，并在确定正确答案之后，及时告知提问人。

2.抽检与差错率计算

按照满文档案全文检索数据库建设的内容，对关键环节数据进行审核。主要包含将满文档案扫描图像转换成拉丁字母、满文档案扫描原图及拉丁字母转写的满文档案数据与检索系统进行挂接、通过一定的检索条件对拉丁字母撰写的满文档案数据进行全文检索和输出。

（1）满文档案扫描图像转换成拉丁字母在人工校对后批次差错率不能超过百分之一。

（2）满文档案扫描原图及拉丁字母转写的满文档案数据与检索系统进行挂接正确率要达到100%。

（3）通过一定的检索条件对拉丁字母转写的满文档案数据进行全文检索和输出正确率要达到100%。

（4）批次差错率超过合同约定，退回重新加工。

（5）批次退回返工档案，再次提交时，甲方应按不低于20%的比例进行抽检，合格后出具验收证明。

二、质量控制措施

1.满文档案全文检索数据库的质量监督控制，以自检为主、复核抽查为辅的方式进行。

2.乙方自检比率应为100%。

3.甲方质检抽查比率不应低于20%。

4.数据差错率不得超过合同规定，凡超过者，按批次退回自查重做，并视情况给予相应处罚。

5.对于退回返工的档案，须在改正之后，重新提交送审。第一次返工进行改错后，重新提交送审。重新送审仍不合格，处罚金￥20000元（人民币贰万元），并进行改错，再次提交送审。第三次提交送审仍不合格，处罚金￥40000元（人民币肆万元），进行改错，之后提交送审。第四次提交送审仍不合格，扣罚全部违约保证金。第五次提交送审仍不合格，自行解除合同。乙方须按合同条款要求赔偿因此而给甲方造成的各项损失。

附件4

满文档案全文检索数据库项目数据交接规定

- 总则

第一条 为了推进馆藏满文档案文检索数据库项目建设过程中形成的电子数据管理科学化、规范化和制度化，确保数据在生成、存储、传递等各个环节的安全管理，防范外包满文档案全文检索库的数据丢失、损毁和违规应用，特制定本规定。

第二条本规定所称外包满文档案全文检索数据库项目的数据，是指外包公司利用馆藏满文档案数字图像资源加工生成馆方指定的结构化数据。

第三条满文档案全文检索数据库项目组负责外包数据的日常监管工作，网络处负责加工数据的发出、成品数据的接收、保管、备份等管理工作，公司方负责加工过程中加工数据的接收、保管、备份、成品数据上传等工作。

- 移交与接收

第四条满文档案全文检索数据库项目组将项目加工数据范围提交网络处，网络处通过局域网或移动存储设备将加工数据移交公司方，公司方确认数据接收完整。

第五条公司方数据加工完成后，在确保数据准确和格式规范的基础上，向管理组提交移交数据的书面申请。管理组批复后与网络处联系，确认可提交后进行移交。公司方除满文档案全文检索数据库项目外包数据外，还应按照网络处的要求，准备参考文件和统计表单。

第六条网络处接受数据时，网络处、项目组、公司方负责人共同核签《目录数据接收确认单》（表单由网络处提供）。

第七条网络处接受数据后，经过校验确认。如有差错或疑问，公司方按照网络处出具的反馈表单进行修改并提交书面反馈，并将修改后的数据重新导入平台。校验合格后，网络处、项目组、公司方负责人共同核签《电子数据质量验收意见单》（该表单由网络处提供）。

- 修改与更新

第八条外包满文档案全文检索数据库项目的数据完成移交程序后，除项目组的特殊要求外，公司方不得再对本地存储的数据进行任何变更。

第九条如需对已正式提交的馆藏档案电子数据进行修改与更新，必须须填写《中国第一历史档案馆馆藏档案电子数据修改登记表》（表单由网络处提供）。

- 开放与出馆

第十条外包满文档案全文检索数据库加工数据在加工期间不提供任何形式的开放和利用。

第十一条外包满文档案全文检索数据库项目数据加工期间，严禁携带出馆，或通过互联网或其他通讯设备进行向外传输。

- 附则

第十三条对于违反本规定，造成馆藏档案电子数据丢失、损毁和违规应用的，对相关责任人做出处理；造成严重后果的，按照相关法律法规追究责任。

第十四条本规定自外包满文档案全文检索数据库项目合同生效之日起施行。