竞争性磋商文件

项目编号： ZC-CCS16200

项目名称：国家保密局互联网门户网站建设和运维

采购项目

中共中央直属机关采购中心

2016年9月

目  录

第一部分	磋商邀请	0

第二部分	磋商须知前附表	3

第三部分	磋商须知	7

一、	总则	8

二、	磋商文件说明	9

三、	磋商响应文件的编写	10

四、	磋商响应文件的提交	12

五、	磋商及评审	13

六、	授予合同	16

七、	质疑与投诉	17

八、	其他事项	18

第四部分	评审方法及标准	20

一、	总则	21

二、	符合性与完整性评审	21

三、	综合评分	23

四、	推荐成交候选人和确定成交供应商	23

五、	评分标准	24

第五部分	合同条款和格式	27

一、	合作内容	30

1.	网站主体建设内容	30

2.	网站技术、内容维护服务内容	31

3.	网站基础环境租用	32

二、	合同期限	32

三、	甲方的权利义务	33

四、	乙方的权利义务	34

五、	网站建设的交验确认	35

六、	知识产权归属	36

七、	合同金额及支付方式	36

八、	保密条款	37

九、	违约责任	38

十、	免责条款	38

十一、	法律适用和争议解决	39

十二、	其他	40

第六部分	磋商响应文件格式	41

一、	商务文件	42

第七部分	技术规格及服务要求	58

一、	总   则	59

二、	技术规格及要求	60

- 磋商邀请

磋商邀请

中共中央直属机关采购中心受国家保密局秘书行政司委托，就国家保密局互联网门户网站建设和运维采购项目（项目编号：ZC-CCS16200）进行国内竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商提交磋商响应文件，并参加后续磋商。

一、项目概述

1、竞争性磋商采购内容：国家保密局互联网门户网站建设和运维服务，内容包括网站建设服务、网站技术维护、网站内容维护、网站运行环境供应和安全运行保障及其他与门户网站建设和运维相关的服务。

2、本次磋商采购预算为 110万元。

3、项目工期要求及服务期限：具体入驻开始时间以双方协商为准。网站建设工期为3个月（从入驻时间开始计算），其中需求调研分析1个月，网站设计开发与测试1个月，网站部署和联调1个月。项目完成后，试运行1个月，在验收合格和交付使后，进入质保期。网站运行环境供应及安全运行保障、网站技术维护和网站内容维护的服务期限为1年（自项目验收合格并交付使用之日起计算）。

4、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

二、磋商供应商必须符合的条件

应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行竞争性磋商文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具备以下特定条件的：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、供应商成交后不得将成交项目分包或转让给其他主体实施。

3、本项目不接受联合体方式参加磋商。

4、受托为本项目整体采购项目或其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商及其附属机构（单位），不得参加本项目的磋商。

三、竞争性磋商文件的获取

受邀请的供应商可自2016年9月 28日至2016年 10 月13日，登录“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）免费下载竞争性磋商文件。未通过中直采购频道登记注册并下载竞争性磋商文件的磋商供应商，其提交的磋商响应文件将被作为无效响应文件处理。

四、磋商响应文件的提交

提交首次磋商响应文件截止时间：2016年 10 月14日上午9：00 （北京时间）

磋商（开启）时间：2016年10月14日上午9：30时（北京时间）

磋商响应文件应于磋商当日 8:30至9:00 （北京时间）统一递交至中直机关采购中心一层开标室（地址： 北京市西城区新风街一号院甲6号楼）。

磋商地点：中新大厦（地址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼）一层评标室。

五、联系方式

采购人：国家保密局秘书行政司

联系方式：010-55603942

采购中心：

项目联系人：钟华军

电　　话：010-82273279

系统技术支持电话：（010）82273275   82273269

地    址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼

邮政编码：100088

- 磋商须知前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 对应 条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：国家保密局互联网门户网站建设和运维采购项目 项目编号： ZC-CCS16200 |
| 2 | 2 | 资金来源：财政性资金 |
| 3 | 3 | 采购人：国家保密局秘书行政司 |
| 4 | 10.1 | - 磋商供应商提交的磋商响应文件应包括以下内容（按本文件第五部分“磋商响应文件格式”编制）： - *磋商响应函； - *法定代表人授权委托书。如法定代表人亲自办理磋商相关各项事务的，须提交本人身份证复印件，并注明有效联系方式； - *初次报价表； - *初次分项报价表； - *有效期内的营业执照副本复印件/《事业单位法人证书》副本复印件/《社会团体法人登记证书》复印件/《民办非企业单位登记证书》复印件； - *供应商为法人的，须提供经审计的2015年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明的扫描件；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明的扫描件。供应商也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函； - *供应商提供其税务登记证原件扫描件和依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证的扫描件；供应商的社保登记证原件扫描件和依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证的扫描件； - *没有重大违法记录的声明； - 相关认证证书扫描件（互联网新闻信息服务许可证、电信与信息服务业务许可证、信息网络传播视听节目许可证、内容管理平台软件著作权登记证书或软件产品认定证书） - 网站建设项目案例； - 网站运维或监测项目案例； - 中小企业声明函； - 项目需求理解； - 项目总体设计方案； - 网站内容管理系统性能及技术指标情况； - 全文检索系统性能及技术指标情况； - 网站系统运行软硬件资源及环境技术指标情况； - 网站系统安全防护服务技术指标情况； - 网站系统维护服务技术指标情况； - 网站栏目维护服务技术指标情况； - 网站内容专题服务技术指标情况； - 网站系统安全监控指标情况； - 网站系统渗透测试指标情况； - 项目集成及实施方案； - 数据迁移方案； - 项目经理简历； - 项目内容维护人员简历； - 项目组人员配备； - 项目管理体系； - 实施优势； - 售后服务方案； - 培训方案； - 额外服务； - 商务及技术偏离表。 |
| 5 | 10.2 | 上述加注“*”号的文件内容必须提供且必须满足，可以有正偏离，但不能有负偏离。“*”号条款的文件内容没有提供或出现负偏离时，将被视为非实质响应而按无效响应文件处理，其余未加注“*”号的文件内容如有缺失或无效，将可能影响成交机会。 |
| 6 | 11.1 | 磋商响应文件一式5份，其中正本1份，副本4份，建议双面打印。磋商响应文件装订方式为左侧胶粘。 |
| 7 | 12.1 | 本项目预算为 110万元，超过预算的报价将作为无效报价处理。 供应商报价应包含网站建设服务、网站技术维护、网站内容维护、网站运行环境供应和安全运行保障、测试、培训、验收及其它相关费用。 |
| 8 | 13.1 | 磋商响应文件有效期：递交磋商响应文件截止时间起45个日历日。如磋商供应商成交，有效期自动延续至合同履行完毕。 |
| 9 | 14.1 | 本次竞争性磋商不收取磋商保证金。 |
| 10 | 16.1 | 本项目提交磋商响应文件截止时间为：2016年10月14日9：00时（北京时间）磋商响应文件应于当日（截止时间前）8时30分至9时递交至：中直机关采购中心一层开标室（地址： 北京市西城区新风街一号院甲6号楼）。 磋商（开启）时间：2016年10月14日9：30时（北京时间） 磋商地点：中直机关采购中心一层评标室（地址：北京市西城区新风街一号院甲6号楼）。 |
| 11 | 18 | 磋商小组由财政部从评审专家监管系统中提供的有关专家 4人及采购人代表 1 人组成。磋商小组按照递交磋商响应文件顺序，与磋商供应商逐一单独磋商。 |

- 磋商须知

- 总则

- 适用范围及编制依据

  - 本文件仅适用于本项目磋商邀请中所叙述的竞争性磋商项目。

  - 本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规编制。

- 资金来源

本项目资金来源详见磋商须知前附表第2项。

- 定义

  - “采购中心”指中共中央直属机关采购中心，为本次竞争性磋商的组织者。

  - “采购人”详见磋商须知前附表第3项。

  - “货物”指本文件第六部分“技术规格及服务要求”所述所有货物及相关服务。

  - “磋商供应商”指收到邀请在采购中心备案登记获得磋商文件，并按要求向采购中心提交磋商响应文件，参加磋商的供应商。

  - “日”指日历日。

- 合格磋商供应商的条件

见本文件第一部分“磋商邀请”相关条款。

- 磋商费用

磋商供应商应自行承担因参加本次磋商发生的有关费用，不论结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 磋商文件说明

- 概述

  - 本文件阐明了磋商供应商所需提供的货物及服务的范围和磋商采购的程序，是本次竞争性磋商活动具有法律效力的文件。

  - 磋商供应商获取本文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残损或内容缺失等问题，应及时向采购中心提出。否则，由此引起的损失由磋商供应商自行承担。

  - 磋商供应商应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。磋商供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响磋商结果、磋商响应文件被拒绝或按照无效文件处理的不利后果，由磋商供应商自行承担相关风险。

- 磋商文件的澄清、修改或补充

  - 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少5日前，采购中心将通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

  - 对磋商文件进行澄清、修改或补充的，将以电子邮件或传真等形式通知所有已领磋商文件的供应商，供应商未填写电子邮箱或相关信息不准确的，后果由供应商自行承担。

  - 当磋商文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

- 通知

对与本项目有关的通知，采购中心将以书面形式送达所有与通知有关的磋商供应商，磋商供应商的通讯联系方式以在采购中心登记的为准。因登记有误导致延迟送达或无法送达，采购中心不承担责任。

- 磋商响应文件的编写

- 磋商响应文件的语言和计量单位

  - 磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与采购中心就有关事宜的所有来往函电均应使用简体中文，确需提交用其它语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异时，以简体中文为准。

  - 磋商响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但本文件另有规定的除外。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商响应文件应包括的内容详见磋商须知前附表第4项。

  - 详见磋商须知前附表第5项。

  - 本文件第七部分“技术规格及服务要求”以及相关图纸中列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准、品牌或分类号，但这些替代应当满足磋商文件技术要求。

- 磋商响应文件的填写说明

  - 磋商响应文件的份数详见磋商须知前附表第6项。磋商响应文件应在封面注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件装订方式为左侧胶粘。

  - 磋商响应文件的正本和副本均应为打印文本（建议双面打印），并应按相关格式要求盖章（签字）。为方便评审，磋商响应文件应编制目录，并注明页码。

  - 磋商响应文件中任何行间插字、涂改和增删，均应加盖磋商供应商的公章。由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，或因字迹潦草或表达不清所导致的不利后果，由磋商供应商自行承担。

  - 磋商响应文件的份数、式样和签署均应符合上述要求，否则，将按无效文件处理。

- 报价要求

  - 磋商供应商的报价应包括完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险一律自行承担。报价的具体要求详见磋商须知前附表第7项。

  - 磋商供应商应按本文件第六部分提供的报价表格式进行报价。对每包在每个轮次报价时只能有一个不可变更的报价。在同一轮次报价中，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被作为无效报价处理。磋商供应商对报价若有说明，应在报价一览表显著处予以注明。

  - 报价分为初次报价和最终报价，磋商供应商的最终报价一经提交，即不得以任何理由予以变更。

  - 磋商供应商应以人民币填报报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

  - 本项目分包情况详见第一部分“磋商邀请”相关条款。如果项目分包，包为最小报价单位，磋商供应商应按“包”编制磋商响应文件。磋商供应商可报一个包或同时报多个包，但不得将多个包合报一个价格，也不得将一个包中的内容拆开报价。多包同时报价时，须分别单独制作磋商响应文件，并注明包号。磋商小组针对各包分别进行磋商和确定成交供应商。磋商供应商未按上述规定编制磋商响应文件的，将被按无效报价处理。

- 磋商响应文件的有效期

  - 磋商响应文件有效期详见磋商须知前附表第8项。有效期短于该规定期限的磋商响应文件，将被拒绝或按无效磋商响应文件处理。

  - 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购中心可以征得磋商供应商同意延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。磋商供应商同意延长有效期的，不能修改其他内容。磋商供应商不同意延长有效期的，将被按照无效磋商响应文件处理。

- 磋商保证金

  - 本项目不收取磋商保证金。

  - 磋商供应商有下列情形之一的，采购中心将报请财政部，依法将其列入不良记录名单，并可能影响今后参加中直机关政府采购项目的机会：

- 在磋商响应文件有效期内，磋商供应商撤回其磋商响应文件；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，未按成交通知书规定与采购人签订合同；

- 磋商供应商在磋商响应文件中提供虚假材料；

- 磋商供应商与相关采购当事人恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

- 磋商响应文件的提交

- 磋商响应文件的装订、密封、标记

  - 磋商供应商应按本文件规定递交磋商响应文件，如项目分包，磋商响应文件应当以包为单位进行密封，每一个包的磋商响应文件均应按下述要求包装。

  - 磋商供应商应将磋商响应文件正本、副本和电子光盘（如要求提供）装于密封袋中，密封袋应清楚标明：

- 递交至“磋商须知前附表”规定的地址；

- “磋商须知前附表”规定的项目编号、项目名称、所投包号（如有）和“在年月日时（即磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封”的字样；”

- 磋商供应商名称、地址、电话并加盖公章。

  - 如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购中心对磋商响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购中心有权予以拒绝，并退回磋商供应商。

  - 未通过中国政府采购网中直采购频道（zzcg.ccgp.gov.cn）登记注册并下载磋商文件的磋商供应商，其提交的磋商响应文件将被作为无效响应文件处理。

- 提交磋商响应文件截止时间及地点

  - 磋商供应商应按磋商须知前附表第10项中规定的时间递交磋商响应文件并参加磋商。采购中心将拒绝接收在规定的截止时间后送达的任何磋商响应文件。

  - 在特殊情况下，采购中心有权在递交首次磋商响应文件截止时间5日前，酌情延长提交首次磋商响应文件的截止时间。采购中心延长截止时间的，将以书面形式通知所有领取磋商文件的磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

- 磋商响应文件的修改和撤回。

  - 磋商供应商在递交磋商响应文件后，在规定的递交首次磋商响应文件截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已递交的磋商响应文件，并以书面形式通知采购中心。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分，应当按照磋商文件规定的时间、地点送达，否则，视为磋商供应商对磋商响应文件没有补充或修改。

  - 磋商供应商对磋商响应文件补充、修改或撤回的通知应按第15条规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充、修改”或“撤回”字样。

- 磋商及评审

- 磋商和评审概述

采购中心将结合本项目特点，依法组建磋商小组。磋商小组将按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，独立对磋商响应文件进行评审，与磋商供应商进行磋商。磋商小组的组成情况详见磋商须知前附表第11项。

- 磋商响应文件的符合性和完整性审查

  - 磋商小组将审查每份磋商响应文件（包括磋商过程中磋商供应商按磋商小组要求对首次磋商响应文件进行的补充、修改，以下同）是否实质上响应了磋商文件的要求，如果符合性和完整性审查中任何一项不合格或者磋商过程中磋商供应商提交的对首次磋商响应文件的补充、修改文件未实质性响应磋商文件的，按无效磋商响应文件处理。（详见磋商文件第四部分）

- 对磋商响应文件错误的修正

  - 对磋商响应文件中明显的文字和计算错误，磋商小组有权按下述原则修正：

- 如果以数字表示（小写）的金额与文字表示(大写)的金额不一致，应以大写金额为准；

- 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 磋商最终报价表与最终分项报价明细表不一致的，以最终报价表为准。

- 对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正。

  - 调整后的价格应对磋商供应商具有约束力，磋商供应商不同意以上修正，其磋商响应文件将被拒绝。

- 磋商程序：

  - 在与每一磋商供应商分别进行磋商之前，磋商小组将首先对磋商供应商提交的首次磋商响应文件进行符合性和完整性评审。

  - 磋商小组应当分别与通过首次磋商响应文件符合性和完整性评审的每一磋商供应商就技术方案、资质、经验等进行磋商，充分了解和掌握供应商所提供产品和服务的具体情况。

  - 磋商结束后，由磋商小组根据每家磋商供应商的磋商响应情况进行综合评议，如果不需要对原采购需求进行调整，则要求所有实质性响应的磋商供应商在规定的时间内进行最终报价。

  - 磋商小组如认为项目需求仍需要进行简单且明确的调整，应当形成磋商补充文件，发放给所有磋商供应商，磋商供应商应当根据磋商补充文件的内容，提交实质性响应文件。如磋商小组认为不需进一步磋商的，则应当要求实质性响应磋商文件的磋商供应商在规定的时间内进行最终报价。

  - 磋商小组如认为经此轮磋商后需要对采购需求进行较大调整的，可以进行下一轮或多轮磋商，通过分别与每一家磋商供应商进行磋商，进一步明确、细化对本项目所述货物和服务质量的要求。磋商供应商应当在磋商过程中积极配合磋商小组就相关问题提出解决方案。磋商小组在磋商结束后，形成磋商补充文件，发放给所有磋商供应商，磋商供应商应当根据磋商补充文件的内容，提交实质性响应文件，如磋商小组认为不需进一步磋商的，则应当要求实质性响应磋商文件的磋商供应商在规定的时间内进行最终报价。

  - 如果磋商文件未详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，供应商应当积极配合提出最终设计方案或解决方案，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 磋商供应商在每一轮磋商过程中提交的响应文件，都应当实质性响应磋商文件的要求，否则将按照无效响应文件处理。磋商供应商在规定时间内未提交最终报价的，视为退出磋商。对于未实质性响应磋商文件要求的磋商供应商，其报价无效。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 磋商小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 评审过程的保密

  - 无论何时，凡与审查、澄清、评价和比较磋商响应文件有关的资料以及授予合同的意向等，任何人均不得向磋商供应商及其他人员透露。

  - 在评审过程中，如果磋商供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购中心、磋商小组或采购人施加任何影响，将导致磋商响应文件被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 授予合同

- 确定成交供应商

  - 采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商顺序，确定排名第一的为成交供应商。

  - 成交供应商如果放弃或拒绝成交，采购人有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 成交通知

  - 采购中心在采购人确定成交供应商后，将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。采购中心对于未成交的磋商供应商不解释原因。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 采购中心发出成交通知书后30日内，成交供应商应当与采购人签订成交合同。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 磋商文件、磋商响应文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

  - 签订合同后，未经采购人书面同意，成交供应商不得转让或分包成交项目。否则，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的法律责任。

  - 本文件所附的合同条款及格式是采购人与成交供应商签订合同的基本条款。在没有实质性违反磋商文件以及磋商响应文件的前提下，采购人与成交供应商经协商一致，可以在合同签订前对合同条款进行适当增加或修改，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同，对此，请磋商供应商参加磋商前慎重考虑相关商业风险。

- 质疑与投诉

- 供应商质疑

  - 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，若磋商供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

  - 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、知悉成交结果时间、质疑事项及请求、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

  - 质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖磋商供应商公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且公章不得以合同章或其他印章代替。

  - 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- 未在有效期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知26.2条要求的；

- 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；

- 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 供应商投诉

质疑人对采购人或采购中心的答复不满意以及采购人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

- 其他事项

- 采购人终止竞争性磋商采购活动

  - 出现下列情况之一时，采购人或采购中心将终止竞争磋商采购活动：

  - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 保密和披露

磋商供应商自领取磋商文件之日起，须承担本磋商项目相关的保密义务。无论磋商供应商是否成交，未经采购人和采购中心事先书面同意，均不得将本次磋商获得的信息向第三人披露、泄露或许可第三方使用。

- 履约保证金

按合同约定执行。

- 履约监管

为保障国有资金的使用效益，促进成交供应商严格履约，采购中心将对本项目的履约情况进行跟踪督查。成交供应商在项目实施过程中，如存在供货进度、数量、质量、安全等违约情况，除采购人可依据采购合同追究其民事责任外，采购中心有权将成交供应商的违约情况报告财政部。

- 成交服务费

本次竞争性磋商不收取成交服务费，请磋商供应商在报价时充分考虑这一因素。

- 信用担保

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号），明确中国投资担保有限公司作为中央本级试点专业担保机构，供应商可以自愿选择是否采用该公司提供的磋商担保、履约担保和融资担保服务。

- 评审方法及标准

- 总则

  - 本评审办法仅适用于本项目评审。

  - 评审原则和纪律：

    - 客观、公平、公正和诚实信用；

    - 依据法律和磋商文件规定科学、合理评审，择优推荐成交候选人；

    - 独立评审，禁止任何有失公平、公正的串通行为；

    - 反不正当竞争；

    - 恪守保密义务，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意见等，不得向邀请供应商及与评审无关的其他人员泄露。

  - 本项目采用综合评分法。即：以磋商文件为依据，对供应商的响应文件，从最终报价、企业实力、服务方案 等方面按照百分制进行打分。

作为非专门面向中小企业的采购项目，其中小型、微型企业参与磋商的，对其产品价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。

- 符合性与完整性评审

- 磋商小组应当根据磋商文件规定，首先对供应商提交的首次磋商响应文件进行符合性、完整性评审，即：审查是否实质上响应磋商文件的要求，响应文件是否存在重大偏离。所谓重大偏离是指实质上影响供货范围、质量、性能及服务等，或者实质上与磋商文件不一致而导致限制了采购人的权利或减轻供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商供应商在每一轮磋商过程中提交的响应文件，都应当实质性响应磋商文件的要求，否则将按照无效响应文件处理。

- 供应商有下列情况之一的，经磋商小组半数以上成员一致同意，其磋商响应文件将被按照无效文件处理，经磋商小组认定的无效响应文件不得进入综合评分：

  - 没有按照本文件“磋商须知”第 10条要求提供标有*号文件或*号文件内容出现负偏离；

  - 响应文件未按磋商文件要求加盖公章或签字（或加盖个人印章）；

  - 供应商资格资质不符合磋商文件规定；

  - 磋商响应文件有效期短于磋商文件规定期限；

  - 磋商响应纸质文件份数少于磋商文件要求或装订方式不符合磋商文件规定；

  - 响应文件与本磋商文件要求存在重大偏离；

  - 响应文件不能满足磋商文件服务时间要求或不能接受付款方式；

  - 响应文件没有按照磋商文件规定的要求报价；

  - 供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，但未声明哪一个有效；

- 磋商小组对响应文件中的明显错误，有权按以下原则处理：

  - 最后报价表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以最后报价表为准，磋商小组有权要求供应商根据最后报价表对分项报价表进行澄清、说明或修正。对于拒不按要求修正的，将作为无效响应文件处理。

  - 如果用数字表示（小写）的金额和用文字表示（大写）的金额不一致，应以大写表示的金额为准。

  - 当报价单价与数量的乘积和报价总价不一致时，以单价为准，并修正总价。如单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，修正单价。

  - 对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正。

- 磋商的澄清

  - 磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

  - 供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复应加盖供应商公章，并经法定代表人或供应商代表的签字确认，作为响应文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效响应文件处理。

  - 如磋商小组认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组应当要求该供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若供应商未在规定的期限内做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，将作为无效响应文件处理。

- 综合评分

- 磋商小组只对实质性响应磋商文件的磋商供应商进行综合评分。磋商小组按照评分标准进行评审计分。所有小组成员给每一供应商的评分的算术平均值为该供应商的最终得分。

- 磋商小组对供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的供应商，最终报价低者排名在前，得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 推荐成交候选人和确定成交供应商

- 磋商小组向采购方出具书面评审报告，并推荐综合得分排名前三位的合格供应商作为成交候选人。

- 采购人根据磋商小组提出的书面评审报告，依据本文件及相关法律法规确定成交供应商。

- 评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分企业有关商务状况 | - 相关认证证书 | 具有互联网新闻信息服务许可证的得1分，没有得0分； 具有电信与信息服务业务许可证的得1分，没有得0分； 具有信息网络传播视听节目许可证的得1分，没有得0分； 具有内容管理平台软件著作权登记证书或软件产品认定证书的得1分，没有得0分。 | 0～4 |
| 第二部分 同类项目经验 | 1.网站建设项目案例 | 供应商自2014年1月1日至磋商响应截止日期前承担过省部级单位(含央企)网站建设项目案例，每有一个案例得1分，最高得3分。 | 0～3 |
|  | 2.网站运维或监测项目案例 | 供应商自2014年1月1日至磋商响应截止日期前承担过省部级单位(含央企)网站运维或监测的项目案例，每有一个案例得1分，最高得3分。 | 0～3 |
| 第三部分 技术响应方案 | 1.项目需求理解 | 技术文件完全响应本项目的工作任务和基本要求，在充分理解的基础上，对各项任务和基本要求能够进一步细化，形成初步工作思路，总体理解程度。优得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～5 |
|  | 2.总体设计方案 | 方案详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术。根据总体设计方案的情况，优得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～5 |
|  | 3.网站内容管理系统性能及技术指标 | 网站内容管理系统性能及技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优得3分，一般得1-2分，差得0分。 | 0～3 |
|  | 4.全文检索系统性能及技术指标 | 供应商所投的智能全文检索系统性能及技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优得3分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～3 |
|  | 5.网站系统运行软硬件资源及环境技术指标 | 网站运行软硬件资源及运行环境技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～5 |
|  | 6.网站系统安全防护服务技术指标 | 网站系统安全防护服务技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～5 |
|  | 7.网站系统维护服务技术指标 | 网站系统维护服务技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优秀得5分，较好得3-4分，一般1-2分，差得0分。 | 0～5 |
|  | 8.网站栏目维护服务技术指标 | 网站栏目维护服务技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～5 |
|  | 9.网站内容专题服务技术指标 | 网站内容专题服务技术指标，能够满足本次项目需求，符合磋商文件要求。优得3分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～3 |
|  | 10.网站系统安全监控指标 | 通过立体监控系统，对网站系统进行实时多维度监控，符合磋商文件要求。优得3分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～3 |
|  | 11.网站系统渗透测试指标 | 提供专业渗透测试服务，符合磋商文件要求。优得3分，一般得1-2分，差的得0分。 | 0～3 |
|  | 12.项目集成及实施方案 | 项目集成及实施方案合理，具备项目进度保证措施，工期进度表合理，风险应对措施得当，项目质量保证、范围控制、人员控制计划明确，系统部署实施具体可操作。优秀得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差得0分。 | 0～5 |
|  | 13.数据迁移方案 | 提供详细的数据迁移方案，保证历史数据的完整性及准确性，根据方案的科学性和可行性得0-2分。 | 0～2 |
|  | 14.项目经理 | 须具有高级项目经理证书或PMP得1分，否则得0分。 须具有不少于三个省部级单位(含央企)网站建设项目经理经验，满足得2分，不满足得0分。 | 0～3 |
|  | 15.项目内容维护人员简历 | 具有网络编辑证书或采编记者证书的得1分，否则0分 具有不少于相关岗位3年以上工作经验，满足得2分，不满足得0分。 | 0～3 |
|  | 16.项目组人员配备 | 项目组人员安排合理，参与过省部级单位(含央企)的网站建设项目经验，项目工期进度安排满足要求，提供详细的项目实施计划。优秀得3分，一般1-2分，差得0分。 | 0～3 |
|  | 17.项目管理体系 | 具有完善的项目管理体系，并提供详细的项目质量保障措施，得0-2分。 | 0～2 |
|  | 18.实施优势 | 供应商具有突出实施能力和技术表现的，或经认可的实施优势。优秀得5分，较好得3-4分，一般1-2分，差得0分。 | 0～5 |
| 第四部分 服务和培训 | 1.售后服务方案 | 售后服务方案的具体内容和方案满足磋商文件要求，方案完整合理。优秀得5分，较好得3-4分，一般得1-2分，差得0分。 | 0～5 |
|  | 2.培训方案 | 培训方案切实可行，负责培训的技术人员专业，培训方式多样化，针对不同层次人员提供不同培训方案，根据方案的科学性和可行性，得0-2分。 | 0～2 |
|  | 3.额外服务 | 供应商提供可以帮助业主单位提升项目质量和提高效率的其他额外服务，根据承诺的情况得0-3分。 | 0～3 |
| 第五部分 报价分 | 1.价格 | （1）满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其磋商供应商的报价分为最高分12分； （2）其他磋商供应商的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中小型、微型企业参与磋商的，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小微型企业。 | 0～12 |

- 合同条款和格式

国家保密局网站主体项目合同

甲    方：   国家保密局

乙    方：

签订时间：

签订地点：

目  录

一、合作内容

二、合同期限

三、甲方的权利义务

四、乙方的权利义务

五、网站建设的交验确认

六、知识产权归属

七、合同金额及支付方式

八、保密条款

九、违约责任

十、免责条款

十一、法律适用和争议解决

十二、其他

甲方：国家保密局（以下简称“甲方”）

乙方：**********（以下简称“乙方”）

甲乙双方本着相互合作、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》，就甲方委托乙方建设国家保密局网站主体项目（以下简称“项目”）签署本合同(以下简称“本合同”)。

- 合作内容

甲方委托乙方负责项目的建设工作，包含国家保密局网站主体建设、网站技术、内容维护服务、基础环境租用三部分内容。（具体的功能要求详见采购文件）

本合同所附采购文件、响应文件及成交通知书等皆是构成本合同不可分割的一部分。

- 网站主体建设内容

（1）网站系统功能建设

乙方根据甲方的基本职能、国家保密局网站定位以及网站目标用户群体，应结合国内外相关网站情况，突出国家保密局网站核心功能：政务公开、信息发布、保密宣传教育、在线申报等等。每一项核心功能都有对应网站上的特定板块，下设若干栏目，使网站定位明确，提高用户使用体验的效果。

（2）网站内容建设

网站内容建设主要包括网站策划、栏目设计。

网站策划设计。网站的策划设计方面，需将保密局网站建设成为行业旗帜，在业内起到示范作用。在网站的页面表现力方面，以国外同类网站为标准，打造一个国际化的政府网站，着力体现网站的亲和力，让广大网民充分了解保密局工作的特色、重要性，起到普及保密教育的目的。

网站栏目设计。网站的栏目设置立足于网站定位，围绕着网站的五大功能（保密局可根据建设要求在进行更改），结合资源特点，主要设置：政务公开、信息发布、业务交流、保密宣传教育、在线申报等栏目板块，并在这些板块下设置各子栏目。

- 网站技术、内容维护服务内容

（1）网站技术维护

甲方委托乙方负责网站的系统维护工作。系统维护工作指将甲方的网站置于乙方提供的网络环境，从而为Internet上的用户提供网站浏览服务。

日常维护工作具体要求：乙方负责为网站提供软件安装、维护、数据管理和故障的排除等工作，保证网站的正常浏览以及日常更新。

乙方为甲方提供服务器重启服务、硬件防火墙级安全服务、系统安全检测服务（系统漏洞扫描、入侵检测、渗透测试）。

乙方为甲方提供7*24小时电话响应服务。并根据甲方要求，及时提供与服务器有关的咨询和服务。

（2）网站内容维护

在网站上线后，乙方要配备多名高素质的编辑人员重点支持网站日常维护，严格按照审校制度把控内容质量，保证网站页面内容的完整性，并对栏目进行更新，保证发布内容的及时、准确，重要内容不缺失。

栏目维护：协助国家保密局提供网站部分新闻类栏目的维护。

专题服务：为中国保密网提供至少5个左右定制化的专题信息服务。

推广服务：为保密局网站提供友情链接等推广服务。

- 网站基础环境租用

乙方为甲方提供良好的机房环境，保证24小时双路不间断电源，提供监控、消防、门禁等安全措施，提供优质BGP线路接入INTERNET，可直达中国电信、联通等各大骨干网络，独享不低于15Mbps带宽。

乙方为甲方提供包括服务器、存储设备、备份设备等。

乙方提供硬件设施，保证网站的正常运转。在用户量激增的情况下，可以增加服务器数量、带宽等资源来满足应用，且不单独收取费用。

- 合同期限

- 本合同在甲方和乙方签字盖章后生效。

- 本合同项下的系统建设期自2016年    月     日至2016年     月     日。

- 本合同项下的网站技术、内容维护服务期自网站上线后2016年    月     日至2016年    月    日。

- 本合同项下的基础环境租用服务期自网站上线后2016年   月    日至2016年    月    日。

- 本合同自甲乙双方全部权利义务履行完毕时终止。

- 甲方的权利义务

- 甲方根据自身的需要，提出对项目的总体技术要求及功能参数，甲方有对项目整体建设方案提出修改要求的权利。

- 甲方负责在技术架构搭建进程中为乙方安排专职人员做项目控制和对接工作。

- 甲方负责对项目的技术架构、应用系统、安全保障系统建设进行管理监督和指导。并享有对项目进展和实施节点知晓的权力。

- 甲方需配合乙方,对建设方案进行反馈和签字确认。乙方提出方案初稿后，甲方需在三个工作日内给出书面修改意见（Email或传真形式）。乙方应在三个工作日内按照修改意见给出方案修改稿，双方如无意见，甲方负责人需对建设方案签字确认（传真形式），以展开下一步工作。

- 自乙方提出建设方案初稿到全部页面签字确认，工期不超过10个工作日。如因甲方导致方案与页面无法确认，造成整个工期延长，网站上线时间相应顺延，乙方不承担违约责任。

- 甲方负责网站域名的定义及申请、注册。

- 甲方应对项目后台系统的操作权限严格管理，防止泄漏或被破解造成损失。

- 按本合同约定，向乙方支付合同款。

- 甲方使用乙方信息内容时，应当尊重作者的署名权，标明作者及来源。

- 甲方必须遵守乙方的机房安全管理规定，因甲方违反乙方机房安全管理规定而造成的一切损失由甲方承担。

- 在完全遵守本协议约定的全部条款和条件的前提下，甲方有权获得乙方7*24小时开放的机房服务，获得乙方7*24小时技术咨询响应服务。

- 甲方为网站内容建设信息源的主要提供方和审查方，对发布信息的真实性、合法性及政治导向性负责。

- 甲方安排专属工作人员与乙方共建网站内容运维小组。甲方主要承担监督和指导工作，并严格执行采编发流程和工作机制。

- 甲方对网站的最终设计和发布具有终审权。

- 乙方的权利义务

- 根据本合同约定，向甲方收取合同款。

- 乙方按照甲方的需求为甲方提供项目建设服务，并根据甲方提出的修改意见及时调整，安排专人与甲方进行工作的对接。

- 乙方根据甲方提出的技术要求及功能参数，为甲方提供建设方案。在建设方案确认后，乙方严格按照建设方案终稿进行系统建设。

- 乙方对技术架构的稳定性、安全性、保密性负主要责任。

- 乙方根据甲方的总体要求在规定的时间内完成项目实施，保证网站如期上线。

- 乙方负责本合同第一项“合作内容”中的所有工作。

- 乙方应在收到甲方提供项目成果的签字确认通知后，15个工作日内完成系统的调试上线工作。

- 工作成果提交后，乙方负责对甲方参与项目的人员进行系统操作、具体负责运维的编辑人员进行业务实操培训，培训时间为5个工作日。

- 项目交付并验收合格后，除乙方外任何单位或个人不得对系统进行修改。同时，乙方长期免费提供与项目有关的技术咨询。

- 向甲方提供入侵检测及专业防火墙和相应的网络安全服务，并提供数据备份和恢复服务；提供24小时不间断的值班监控服务，保证不因第三方原因或技术原因而发生页面更改、服务器中断或拥塞等情况发生。如果发生以上情况应采取及时、准确、适当的措施进行维护和补救，尽快恢复正常运营。

- 甲方服务器因病毒或遭受攻击出现异常，经乙方确认对网络和其他用户造成影响时，乙方有权先断开其网络连接，并及时通知甲方。

- 在合同履行过程中或合同终止后，若甲方从乙方提供的机房迁出其内容及备份文件，乙方应协助甲方进行设备的迁出工作，并且双方在设备所在地签署设备迁出单以确认设备交接。

- 乙方根据甲方的需求对网站进行日常的页面维护、内容更新等工作。乙方为次要的信息源提供方，对甲方安排的专职审核人员负责，严格按发布流程执行，网站发布的信息全部为甲方审核通过的信息资讯。

- 乙方严格按照甲乙双方协商好的采编发流程和工作机制进行网站维护。

- 乙方根据甲方的需求对网站进行页面设计、栏目设置、内容保障等内容建设工作。并安排专属工作人员与甲方共建网站内容运维小组，乙方承担具体工作。

- 网站建设的交验确认

- 交付时间：合同生效之日起   个工作日内。

- 交货方式：全部建设工作经甲方确认，由乙方派专人负责网站的上线部署。

- 系统部署调试完成，试运行一周后乙方向甲方出具书面完工通知报告，甲方应在收到乙方书面完工通知的20个工作日内对系统进行验收，并出具验收报告；若甲方未在20个工作日内出具验收报告，则视同甲方确认验收合格。

- 验收内容

验收内容包括：网站可以正常访问，且运行时系统稳定；各功能模块使用正常；网站上各链接跳转正确。

- 知识产权归属

- 乙方保障甲方在按照本合同约定的方式使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 甲方将合同款项付清后，除乙方原有的软件系统外，乙方为履行本合同项下义务为甲方定制开发的软件系统著作权归甲乙方所共有，甲方同时具有定制开发软件的使用权；国家保密局网站中收录使用的内容资源著作权归原著作权人所有，不因本次合作而发生权利转移。

- 合同金额及支付方式

- 费用标准

本合同包含三部分，网站建设费用为：              ，网站技术及内容运维年度费用为：              ，基础环境租用年度费用为：               ，

总费用金额为：人民币        万圆整（￥）。包含网站建设费用及     年的网站运维、基础环境租用的整体费用。

- 结算方式

本合同金额按以下办法和比例支付：

（1）建设费用支付：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方预付合同总金额的30%，计人民币￥   元（大写：   万圆整）。

本合同项目系统安装、调试、集成完毕、验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的60%，计人民币￥   元（大写：  万圆整）。甲方最终验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同金额的10%，计人民币￥   元（大写：  万圆整）。

乙方收到甲方的相关款项后，根据甲方提供的开具增值税专用发票的相关资料，开具增值税专用发票。

（2）技术及内容维护、基础环境租用费用支付:

技术及内容维护的费用为：          （大写：   万圆整）。基础环境租用费为：         （大写：   万圆整）。

甲方确认网站验收合格之后15个工作日内，向乙方支付本年度全部维护及环境租用费用款项。

- 支付方式

甲方通过支票或汇款方式向乙方指定账户支付上述款项。乙方银行账户为：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

如乙方账户信息有变动的，应及时向甲方出具加盖公章的书面函件加以说明。

- 保密条款

1.本合同项下甲方的信息、知识、数据、图纸、分析、计算等文件、资料或其他任何智力成果以及任何包括或根据全部或部分该等信息而形成的材料为保密信息。但上述保密信息不应包括以下信息:

（1）任何众所周知或非因乙方原因而变为众所周知的信息；

（2）任何乙方无须承担保密义务且有权从第三方处获得的信息；

（3）由乙方独立发展的信息；

（4）任何法律规定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注册的证券交易所要求披露的信息。

2.乙方同意在本合同期间及之后的两年内，在未获得甲方任何事先书面同意前，不会因任何理由或目的将保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因(包括已经离开乙方的人员)泄密，乙方承担因泄密给甲方造成的全部直接和间接损失。

3.乙方在协助甲方进行系统建设过程中所提供的乙方拥有的知识产权的技术及信息等，甲方应当予以保密，未经乙方书面同意不得用于本次合作网站之外的任何平台或者进行盈利，此技术的知识产权不因在甲方网站上的应用而转移。

- 违约责任

1.甲方逾期付款的，应按日向乙方支付合同总额 0.1 %的迟延违约金，但违约金不应超过本合同第七条1款项下规定的合同总金额；

2.乙方未在合同约定的时间内进行售后服务，则乙方应按合同总额的 0.1 %支付违约金，如在一年内乙方违约次数累计达到三次，则甲方有权解除合同，并追究乙方法律责任；

3.乙方因售后服务质量问题给甲方造成损失的，按实际损失向甲方承担赔偿责任，赔偿金额以合同价款总额为限。

4.任何一方未履行本合同项下的任何一个条款均被视为违约，违约方应当承担违约责任，并赔偿守约方因此造成的经济损失。

- 免责条款

1.如果在本合同有效期限内发生不可抗力（指无法预见、不可避免及无法克服或者虽然可以预见但是不可以避免、克服的突发事件，包括但不限于地震、台风、战争、火灾、水灾、雷电灾害、罢工、政府行为、政府禁令、法律法规及相关行业政策的调整等），导致一方或者双方不能履行或者延迟履行本合同项下的义务，甲乙双方互不承担违约责任。履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.遇有不可抗力的一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 法律适用和争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律、法规。如遇相关法律、法规发生变更（包括出台新的法律、法规），双方可共同协商，对本合同相应内容予以书面变更。

2.甲乙双方因本合同的订立、解释、变更或者解除及在履行本合同过程中发生的争议或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商方法解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交北京仲裁委员会仲裁。

3.北京仲裁委员会根据其仲裁程序和规则进行。仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4.在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

- 其他

1.本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可进一步协商，签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。该补充协议与本合同相应内容不一致的，以补充协议为准。

3.乙方应提前十个工作日书面通知甲方并征得书面同意后，乙方可部分转让其应履行的合同项下的义务。但该通知不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。

4.根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

5.本合同各条款皆是双方充分协商订立的，并知晓各条款的内容和含义。

| 甲方：国家保密局 |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |
| 日期：2016年 月 日 |  | 日期：2016年 月 日 |

- 磋商响应文件格式

- 商务文件

（一）磋商响应函

中共中央直属机关采购中心：

(磋商供应商全称)自愿参与贵方组织的(项目名称、项目编号)竞争性磋商的有关活动，并参加具体磋商，我方愿意承担由此产生的一切法律后果，并承诺如下：

- 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件，参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 保证遵守竞争性磋商文件的规定。在竞争性磋商文件有明确要求的情况下，如果我方提交的磋商响应文件没有明确表述拒绝的，我方愿意将竞争性磋商文件的规定作为约束我方的合同义务的组成部分。

- 我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方磋商响应文件有效期为自递交磋商响应文件截止时间起45个日历日，若成交，则有效期自动延续至合同履行完毕。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商响应文件有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方承诺磋商响应文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，不存在任何虚假之处，否则，磋商小组可将我方的谈判响应文件按照无效谈判响应文件处理，即使我方成交，成交结果无效，对于因此给其他磋商供应商及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

- 我方承诺未受托为                           采购项目整体采购项目或其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务，否则评审委员会可将我方的磋商响应文件按照无效响应文件处理，即使我方成交，成交结果无效，对于因此给其他磋商供应商及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

- 我方承诺：采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 我方承诺接受竞争性磋商文件中第五部分《合同条款及格式》的全部条款且无任何异议。

- 我方完全理解并同意磋商小组、采购人拒绝所有磋商响应文件的权利。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

磋商供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

（二）法定代表人授权委托书

委托人（单位）：

法定代表人：        　    职务：        电话：

受委托人：                       电话：

工作单位：                       职务：

身份证号码：

现委托上列受委托人在 中共中央直属机关采购中心 组织的  （项目名称）（ 项目编号：  ） 磋商采购中，作为我方的合法代理人，代理以下事项：

- 代理委托人签署、提交磋商响应文件以及其它相关资料；

- 参加磋商，接受质询并予以澄清；

- 签署、接受磋商过程中的各种法律文件；

- 办理磋商过程中的其他事务。

代理人无权转委托，特此声明。

附：被授权人个人身份证复印件

委托人（单位）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

备注：如法定代表人亲自办理，须提交本人身份证复印件，并注明有效联系方式。

（三）初次报价表

项目名称：

项目编号：

| 磋商供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价合计 | 人民币（大写）： ￥元 |
| 报价声明（如有） |  |

注：

报价合计与《初次分项报价表》中“合计”必须一致。

法定代表人或代理人签字（或加盖个人印章）：

磋商供应商公章：

日期：_____年____月____日

（四）分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类别 | 名 称 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网站建设 | 软件开发 |  |  |  |
|  |  | 软件测试 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 其他 | 网站技术维护 |  |  |  |
|  |  | 网站内容维护 |  |  |  |
|  |  | 网站运行环境供应及安全运行保障 |  |  |  |
|  |  | 培训费用 |  |  |  |
|  |  | 其它相关费用 |  |  |  |

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、合计价格应与《初次报价表》中“报价合计”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由供应商自行承担。

3、其他相关费用应包括根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和应由供应商负担的相关费用。

法定代表人或代理人签字（或加盖个人印章）：

磋商供应商公章：

日期：_____年____月____日

（五）最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 磋商供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价合计 | 人民币（大写）： ￥元 |
| 报价声明（如有） |  |

注：

1、报价合计与《最终分项报价表》中“合计”必须一致。

2、最终报价表须在磋商当天磋商后填写。

3、参与当天磋商人员须具有全权授权进行磋商相关事宜。

法定代表人或代理人签字（或加盖个人印章）：

磋商供应商名称：

日期：_____年____月____日

（六）最终分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类别 | 名 称 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网站建设 | 软件开发 |  |  |  |
|  |  | 软件测试 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 其他 | 网站技术维护 |  |  |  |
|  |  | 网站内容维护 |  |  |  |
|  |  | 网站运行环境供应及安全运行保障 |  |  |  |
|  |  | 培训费用 |  |  |  |
|  |  | 其它相关费用 |  |  |  |

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、合计价格应与《开标一览表》中“报价合计”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由供应商自行承担。

3、其他相关费用应包括根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和应由供应商负担的相关费用。

法定代表人或代理人签字（或加盖个人印章）：

磋商供应商名称：

日期：_____年____月____日

（七）有效期内的营业执照副本复印件/《事业单位法人证书》副本复印件/《社会团体法人登记证书》复印件/《民办非企业单位登记证书》复印件。

### （八）供应商为法人的，须提供经审计的2015年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明的扫描件；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明的扫描件。供应商也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

### （九）供应商提供其税务登记证原件扫描件和依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证的扫描件；供应商的社保登记证原件扫描件和依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证的扫描件。

### （十）没有重大违法记录的声明

声　明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称:

（数字认证证书电子签章）

日期：

（十一）相关认证证书

提供互联网新闻信息服务许可证、电信与信息服务业务许可证、信息网络传播视听节目许可证、内容管理平台软件著作权登记证书或软件产品认定证书的复印件。

### （十二）同类项目经验

### 投标人自2014年1月1日至本项目投标截止日期前同类项目实施案例（须提供有合同首页、能够准确反映服务内容的页、合同金额页和签字盖章页的复印件）。须提供的项目类型有：

### 1、投标人自2014年1月1日至投标截止日期前承担过省部级单位(含央企)网站建设项目案例;

### 2、投标人自2014年1月1日至投标截止日期前承担过省部级单位(含央企)网站运维或监测的项目案例。

| 类型 | 序号 | 项目单位 名称 | 服务内容 | 合同 签订日期 | 合同 完成日期 | 合同金额 | 项目联系人 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型1： 网站建设项目案例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型2： 网站运维或监测项目案例 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表投标人可自行扩展。

（十三）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：磋商供应商若不提供本声明函的，将不能享受政府采购扶持中小微型企业的政策。

### 监狱企业证明函

### 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：日  期：

### 备注：磋商供应商若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

（十四）项目需求理解:针对本项目的需求理解,包括但不限于：对项目建设目标和建设内容的理解和分析，对本期项目与前期项目关联性的理解和分析。

（十五）项目总体设计方案：针对本项目的要求提出项目总体设计方案。包括但不限于：总体解决方案，软件系统设计方案等。

（十六）网站内容管理系统性能及技术指标。

（十七）全文检索系统性能及技术指标情况。

（十八）网站系统运行软硬件资源及环境技术指标情况。

（十九）网站系统安全防护服务技术指标情况。

（二十）网站系统维护服务技术指标情况。

（二十一）网站栏目维护服务技术指标情况。

（二十二）网站内容专题服务技术指标情况。

（二十三）网站系统安全监控指标情况。

（二十四）网站系统渗透测试指标情况。

（二十五）项目集成及实施方案。

（二十六）数据迁移方案。

（二十七）提供项目经理简历：须附高级项目经理证书或PMP证书扫描件。须提供项目经理项目实施经验证明文件的扫描件。

（二十八）提供内容维护人员简历：需提供人员资质和相关工作经验证明文件。

（二十九）项目组人员配备：提供人员配备方案和详细的项目实施计划，并附项目组成员项目经验证明文件的扫描件。

（三十）项目管理体系。

（三十一）实施优势：逐条说明其突出实施能力和技术表现。

（三十二）针对本项目的售后服务方案。

（三十三）针对本项目的培训方案。

（三十四）针对本项目的额外服务。

（三十五）商务及技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：如不存在偏离，可不提供此表。

- 技术规格及服务要求

- 总   则

1.   说 明

- 本总则是竞争性磋商文件的重要组成部分，磋商供应商所提供的货物、服务应符合本总则的要求。

- 本技术规格所使用的标准和规范如与磋商供应商所执行的企业标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求进行补充或修改的权利，如提出修改或补充，磋商供应商应予以配合，具体事项由成交供应商与采购人另行商定。

- 磋商供应商所提供的货物不得侵犯其他第三方知识产权和其他合法权利，

- 如有侵权行为，相关法律后果和赔偿责任由磋商供应商自行承担。如果因此导致采购人利益受损，由磋商供应商承担相应赔偿责任。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应等于或优于文件技术要求。

2． 货物标准和质量保证

- 磋商供应商提供的所有货物，均应符合国家标准和行业标准，并对其质量保证体系做出说明。

- 磋商供应商在磋商响应文件中提供的技术指标，均应使用中国国家标准、各行业标准或国际标准化组织标准，在竞争性磋商文件中另作规定的除外。

- 磋商供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料检验及产品测试等，均应按国内外最新公布的标准和技术规范执行。

3. 关于服务合同延续

根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

- 技术规格及要求

附件：国家保密局互联网门户网站建设和运维采购项目技术服务需求